## Slide 1: Как аналитик может помочь в планировании выпуска версий
Прокудин Александр
InfoWatch

## Slide 2: Компания InfoWatch
Сфера деятельности – информационная безопасность
Основной продукт – система защиты от утечек данных Traffic Monitor

## Slide 3: Проектная команда
33 разработчика
30 тестировщиков
4 аналитика
Product manager
Проектный менеджер

## Slide 4: Как было
1
Product manager:
Отбор новых функций
2
Руководители разработки и тестирования:
Оценка трудозатрат
3
Проектный менеджер:
Составление плана выпуска
4
Старт цикла разработки

## Slide 5: Проблема
Нет единого понимания функционала
Позднее выявление рисков
Неадекватная оценка трудозатрат

## Slide 6: Модель решения
Потребности пользователей
Основной сценарий использования
Ключевые особенности
Архитектурное решение
Технологические риски
Модель решения содержит:

## Slide 7: Цель
Раннее снижение неопределенности
Формирование единого понимания
Выявление рисков
Адекватная оценка трудозатрат

## Slide 8: Как стало
Отбор функций-кандидатов
Product manager
Создание моделей решения
Аналитик + Архитектор
Оценка трудозатрат
Руководители разработки и тестирования
Окончательный отбор функций в релиз
Product manager
Составление плана
Проектный менеджер

## Slide 9: Результат
Адекватные сроки выпуска версии
На старте проекта уже есть:
  Верхнеуровневые требования
  Архитектура
Единое понимание функционала и целей проекта

## Slide 10: Спасибо за внимание!