## Slide 1: Начало проекта: не торопись проектировать, узнай цель
Ольга Азимбаева
ДатаАрт
www.dataart.ru

## Slide 2: Цели доклада
Фаза предпроектного анализа очень важна для успеха проекта
Заказчик - не единственный источник требований
Расширение сознания

## Slide 3: Зачем. Что. Как.

## Slide 4: Зачем. Что. Как.
Зачем:
  Почему возникла необходимость что-то построить
  Какую задачу мы решаем
  Каких целей добивается клиент
Что:
  Что мы строим
  Удовлетворяет ли система поставленным целям
  Вписывается ли система в существующие ограничения
Как:
  Как система выглядит
  Как система работает
  Как система ведет себя по отношению к другим системам

## Slide 5: Когда подход применим
Признаки:
  Не понятен бизнес кейс
  Большой бюджет проекта
  Много заинтересованных лиц
  Много зависимостей и систем, с которыми необходимо интегрироваться
Результат:
  Концепт продукта:
    Все понимают одинаково
    Учтены ограничения
    Проверен на жизнеспособность

## Slide 6: Когда подход НЕ применим
  Недостаточно знаний в домене
  «Исполнитель», но не «консультант»
  Сжатые сроки и готовый MVP первой фазы
  Проект, доставшийся «по наследству»
  Проекты по миграции данных, Legacy и т.п.

## Slide 7: Парк аттракционов
Вводная:
Большой парк – 400 аттракционов
Большие очереди на вход
Продажа билетов через веб-сайт
+ мобильные приложения

## Slide 8: Парк аттракционов
Как НЕ надо приступать к решению задачи:
Какие системы оплаты должны быть на сайте?
Какие поля нужны для регистрации пользователя?
Какие версии платформ мы должны поддерживать?
Какой хостинг будем использовать?
И т.д.

## Slide 9: Процесс

## Slide 10: Контекст
Цель: лучше понимать клиента и разговаривать с ним на одном языке.
Индустрия
Лидеры
Клиент
Конкуренты
Тренды

## Slide 11: Заинтересованные лица
Цель: понимать с кем мы работаем, какие у разных людей интересы, какое влияние каждый из заинтересованных лиц может оказать на проект
Спонсоры
Эксперты
Пользователи
Поддержка

## Slide 12: Целевая аудитория
Цель: понимание целевой аудитории помогает понять какие функции должна выполнять система. Постоянная проверка актуальности функционала с ЦА гарантирует использование продукта после релиза
Персоны
Цели
Роли
Проблемы

## Slide 13: Постановка задачи
Цель: продукты и сервисы разработаны для того, чтобы решать определенные проблемы или решать поставленные задачи
Мотив
Сложности
Задача
Результат
Попытки

## Slide 14: Зачем. Закапываемся в цели
Запрос заказчика
Автоматизировать продажу билетов в парк аттракционов (создать веб-сайт)
Чего хотим достичь
Ликвидация узкого места

## Slide 15: Ограничения
Цель: понимать ограничения проекта, чтобы вовремя обсудить риски или «поднять флаг».
Бюджет
Технологии
Сроки
Стандарты

## Slide 16: Статистика
Цель: выявить дополнительные зависимости, опираясь на колличественные данные
Прибыль
Спрос
Пользователи
Проблемные места

## Slide 17: Текущие процессы (“as is”)
Цель: понять как работает бизнес, для того чтобы провести ГЭП-анализ правильно и найти наилушее решение задачи
Актеры
Процессы
Проблемные места
Гибкость

## Slide 18: Критерии успешности
Цель: выяснить как заказчик видит свой ‘успех’.
Сформулировать критерии успешности проекта, чтобы стремиться к их выполнению.
Метрики
Успех
Приемка

## Slide 19: Интеграции
Цель: понять с какими системами необходимо взаимодействовать и как это взаимодействие должно быть построено
Данные
Системы
Готовность
Совместимость

## Slide 20: Анализ рисков
Цель: понять что может пойти не так и что с этим делать; взвесить всевозможные риски, чтобы оценить адекватность вложения ресурсов
Приемка
Технологии
Реализация

## Slide 21: Нефункциональные требования
Цель: понимать не только ЧТО система должна делать, но и КАК система должна работать
Локализация
Платформы
Нагрузка
Безопасность

## Slide 22: Запуск продукта
Цель: понять какой процесс запуска продукта подходит к заказчику, какие действия, связанные с этим должны быть выполнены
Поддержка
Стратегия

## Slide 23: Что. Варианты решений
Создать веб-сайт для продажи билетов онлайн
Усовершенствовать ПО на кассах
Установить киоски самообслуживания
Изменить бизнес-модель

## Slide 24: Как. Проектирование решения
Автоматизированная пропускная система
Установка считывателей QR-кодов
Установка киосков самообслуживания
Изменение бизнес-процессов (переобучение, найм людей, изменение модели билетов)

## Slide 25: Процесс

## Slide 26: Выводы
Думать про бизнес-цели
Учитывать контекст
Мыслить шире

## Slide 27
Спасибо за внимание
Ольга Азимбаева
ДатаАрт
oazimbaeva@dataart.com