## Slide 1
Волшебные матрицы
Привет!
Константин Семенов

## Slide 2
Как правильно начинать?
С чего начинать?
Кто разжует цель проекта?
Как выжить на проекте одному?
Один на один с проектом

## Slide 3
Когда на старте проекта есть старший товарищ
Архип
Вещи, понятные Архипу
SCRUM, Пользовательские истории, НФТ, UAT…
Мостик, по которому проведет сеньор-помидор
Типовой проект, не парься, затащим!

## Slide 4
Но не всегда старший товарищ есть!
Архип
Отравленные колья неопределенности
SCRUM, Пользовательские истории, НФТ, UAT…
Как продолжать, не умея начинать?
Вещи, понятные Архипу

## Slide 5
Начинай с понимания проблем
Возьми понятный инструмент и применяй там, где не все понятно

## Slide 6
Классификация стейкхолдеров
Кто важен на проекте?
Кого держать в курсе?
Кто поможет?

## Slide 7
Классификация стейкхолдеров
Неопределенность источников требований
Неявные лица принимающие решения
Перегруженность общением

## Slide 8
Заинтересованные лица
Спонсор проекта
Владелец БП
Директор по безопасности
Эксперт бизнес-домена
Администратор легаси системы
Исполнитель бизнес-процесса

## Slide 9
Заинтересованные лица
Заинтересованность
Уровень влияния
Спонсор проекта
Владелец БП
Директор по безопасности
Эксперт бизнес-домена
Администратор легаси системы
Исполнитель бизнес-процесса

## Slide 10
Заинтересованные лица
Заинтересованность
Уровень влияния
Управлять ожиданиями
Выказывать уважение
Приглядывать в полглаза
Плотно работать вместе

## Slide 11
План коммуникаций
Выказывать уважение
Приглядывать в полглаза
Управлять ожиданиями
Плотно работать вместе
Kick-off встречи
Отчетность по результатам релиза
Приглашение на демо
Еженедельные созвоны
Обсуждение планов работ
Ежедневные встречи
Воркшопы
Передача знаний
Включение в общую рассылку об успехах проекта раз в месяц

## Slide 12
Работа с потребностями
А что, требований никто не знает?
А это точно нужно?
Как это записать?

## Slide 13
Поиск ценности в потоках шлака
Каждый пользователь считает свою проблему важной
Непонятно, что считать требованием
Отношения между требованиями неясны

## Slide 14
Требования
Цели компании, оправдывающие всю работу на проекте
Пожелания заинтересованных лиц
Добавляют ценность решению
Обязательны к выполнению
Требования регулятора
Законодательные нормы
Бизнес-правила клиента
Показатели, которых надо достичь
Особенности IT-ландшафта компании клиента
Это не
требование

## Slide 15
Что делать с требованиями
Цели компании, оправдывающие всю работу на проекте
Пожелания заинтересованных лиц
Требования регулятора
Законодательные нормы
Бизнес-правила клиента
Показатели, которых надо достичь
Особенности IT-ландшафта компании клиента
Бизнес-требования
Пользовательские требования
Требования к решению

## Slide 16
Почему важно их трассировать
Бизнес-цели
Пользовательские требования
Требования к решению
Бизнес-требования
Сможет ли пользователь получить ожидаемую выгоду, если мы сделаем такое решение?
Это соответствует нашей потребности?
Приблизимся ли мы к выполнению бизнес-цели?

## Slide 17
Пришло время разделить риски
А за что отвечаю я?
Как разделить ответственность с клиентом?
Что делать-то с ними?

## Slide 18
Проблемы управления рисками
Неявные зоны ответственности
Степень влияния рисков непонятна
План управления делать не из чего

## Slide 19
Посмотрим что может пойти не так
Заинтересованные лица заказчика не понимают, как планировать решение
Аналитик ни разу не проводил воркшопы
Заинтересованные лица поменяли видение, не сообщив команде заранее
Аналитик перегружен управлением изменениями
Забыли проработать некоторые эпики
Архитектура не соответствует бизнес-цели
Смена руководства с другими бизнес-целями
Требования попадают в работу с опозданием из-за постоянной смены приоритетов
Новый БА поехал в командировку на третий день работы

## Slide 20
Поиск ценности в потоках шлака
Каждый пользователь считает свою проблему важной
Непонятно что считать требованием
Отношения между требованиями неясны
Смотрим наши риски
Вероятность наступления
Тяжесть последствий
Архитектура не соответствует бизнес-цели
Смена руководства с другими бизнес-целями
Требования попадают в работу с опозданием из-за постоянной смены приоритетов
Новый БА поехал в командировку на третий день работы

## Slide 21
Поиск ценности в потоках шлака
Каждый пользователь считает свою проблему важной
Непонятно что считать требованием
Отношения между требованиями неясны
Оцениваем последствия
Вероятность наступления
Тяжесть последствий
Избежание или
Смягчение
Смягчение или Принятие
Смягчение или Принятие
Принятие

## Slide 22
Несёмся вперед на всех парах
Откуда берется столько задач?
За что хвататься в первую очередь?
Стоит ли это делать вообще?

## Slide 23
Проблемы рабочего процесса аналитика
Обработка входящих потребностей
Выявление ценности каждого отдельного изменения
Многозадачность одного человека

## Slide 24
Выстраиваем максимально ценный бэклог
Делаем в первую очередь
Докидываем команде, если остался ресурс
Стоимость реализации
Добляемая ценность
Дозированно добавляем в бэклог
Кладем на дно бэклога, куда-то под технический долг

## Slide 25
Планируем дела как Эйзенхауэр
Перевести тикеты в нужный статус
Сделать CJM по новой фиче
Обновить статью в базе знаний
Подготовить User Story к Backlog Refinement

## Slide 26
Планируем дела, как Эйзенхауэр
Каждый пользователь считает свою проблему важной
Непонятно что считать требованием
Отношения между требованиями неясны
Важность
Срочность
Перевести тикеты в нужный статус
Сделать CJM по новой фиче
Обновить статью в базе знаний
Подготовить User Story к Backlog Refinement

## Slide 27
Планируем дела, как Эйзенхауэр
Каждый пользователь считает свою проблему важной
Непонятно что считать требованием
Отношения между требованиями неясны
Важность
Срочность
Делаем сразу
Стараемся делегировать
Занимаем ими время, когда нет срочных и важных
Делегируем или игнорируем

## Slide 28
Упрощай непонятное до уровня сложного
Архип
Методология работы аналитика
Вещи, понятные Архипу
SCRUM, Пользовательские истории, НФТ, UAT…

## Slide 29
Начинай с людей – заканчивай задачами
Стартуй смело
Выяви стейкхолдеров
Пойми
бизнес-цели
Разберись с рисками
Настрой рабочий процесс
Успевай важное
Константин Семенов
Пока!
@davvol