## Slide 1: Решаем проблему заказчика, а не слепо выполняем задание
Максим Цепков
Главный архитектор решений
Санкт-Петербург, 27–28 апреля 2018
Analyst Days

## Slide 2: Печальная история
Нужно сделать шаблоны документов для операционистов, чтобы им не приходилось постоянно вводить одинаковые данные.
Как там наши шаблоны?
Через пару месяцев
Не работают. Шаблонов стало слишком много – трудно найти нужный. Проще ввести документ заново

## Slide 3: О чем будет доклад
Заказчик часто предлагает готовое решение, самостоятельно проходя путь от зачем к что. Но, не зная зачем, часто не удается получить работающий результат
Я расскажу о практиках, позволяющих избежать ловушек на пути от замысла к воплощению
Покажу применение этих практик на примерах из реальных проектов
Ограничения доклада
Рассказ будет про разработку на заказ, а не продуктовую
Примеры – про системы повышения эффективности
Применяет ли практики аналитик или другие – не рассматриваем

## Slide 4: Важные шаги при ведении проекта

## Slide 5: Шаг 1: представить будущее
А как операционисты смогут быстро находить нужные шаблоны? У каждого будет по 10–20 собственных?
Скорее, нужна общая система шаблонов, разложенных по назначению в иерархии.
Как файлы в папках? Возможно, пользователям будет сложно ориентироваться во множестве чужих документов.
1
Нужно сделать шаблоны документов для операционистов, чтобы им не приходилось постоянно вводить одинаковые данные.
Выйдите за рамки: представьте себе, как люди используют вашу систему
Notes: Представить будущее

## Slide 6: Шаг 1: представить будущее
Продавец из торгового зала посылает запрос на пару обуви нужного размера. Пока он идет на склад, кладовщик ее находит.
А как кладовщик узнает, что появился запрос? Он же не сидит за компьютером во время работы.
Продавец, получив заказ из интернет-магазина на мобильное устройство, кладет в коробку вместе с товаром распечатку с заказом.
А если продавцов несколько, кто пойдет собирать заказ? И где они возьмут распечатку?
2
3

## Slide 7: Цель – за рамками системы
Продукт – что сделать
Технология – как сделать
Потребитель – для кого сделать

## Slide 8: Две рамки проекта
Процессы организации
Бизнес-продукты
Показатели бизнеса
Тактика
Операционная работа
Шаг 1
Шаг 2
Дизайн системы
Функции системы
Назначение системы
Как
Что
Зачем
IT-система
Организация бизнеса

## Slide 9: Шаг 2: определить критерии успеха
Цель: более быстрый ввод или меньше ошибок?
Метрика операций
Сколько введено по шаблонам, а сколько – без них
Целевые метрики
  Время ввода документа
  Число ошибок

## Slide 10: Шаг 3: подумать, можно ли сделать проще
Он будет долго искать нужный.
Зачем вообще нужны шаблоны? Может быть, операционисту проще скопировать старый документ?
А мы сделаем на документе пометку «образец» и добавим возможность именовать образцы и раскладывать их по папкам.
Это удобно. Только при копировании надо менять в документе сумму, дату и назначение платежа.
Мы будем при заполнении проверять, изменилось ли назначение платежа. Если нет – выдавать дозапрос. И сделаем чек-бокс «Назначение не изменилось».

## Slide 11: Поиск решения для процессов
Процессы организации
Бизнес-продукты
Показатели бизнеса
Дизайн системы
Функции системы
Назначение системы
Как
Что
Зачем
IT-система
Организация бизнеса
Шаг 3

## Slide 12: Шаг 4: продумать сценарий внедрения
Шаблоны документов меняют привычный способ работы – они не могут быть освоены самостоятельно
  Определить пилотную группу для первого внедрения
  Узнать, каких результатов эта группа может достичь: какая часть документов будет вводиться по шаблонам
  Проверить по данным, что такой результат возможен
  Понять, как мы научим сотрудников определять способ ввода
  Ответить на вопрос: настраивать шаблоны сразу будет заказчик или мы?

## Slide 13: Пилотная группа и область изменения
Этап 2
ОПЭ
Этап 1
Софт в ОПЭ уже работает
Пилотное подразделение
Подразделение 2
Полный эталонный процесс
Подразделение 1
Подразделение 3
Реализации процесса в разных подразделениях
Шаг 4
1
2
4
3
5
1
2
4
3
5
1
2
3
Scope пилота
1
2
3

## Slide 14: Шаг 5: подготовить сценарий демонстрации
Состав участников, сценарий и функционал для реализации зависят от того, чего мы хотим добиться
  Получить одобрение концепции от заказчика? – Нужно показать, как решения достигают бизнес-целей
  Проверить, смогут ли операционисты работать по-новому? – На демо они должны узнать свою работу, «примерить» ее
  Показать технологам настройку шаблонов? – Рассказать, как выявлять и упорядочивать систему шаблонов
Разработку нужно начинать с создания сценария демо
Notes: Составить сценарий демонстрации

## Slide 15: Шаг 6: позаботиться о релевантности демо
Цель демо – обратная связь по функционалу. Как мы поймем на демонстрации, что операционисты смогут использовать шаблоны?
  Узнают ли участники свою повседневную работу?
  Достаточно ли показать демо руководителям или нужно приглашать операционистов?
  Смогут ли участники демонстрации оценить удобство, лишь наблюдая?
  Надо ли приглашать тех, кто учит операционистов?
Для демо настройте реальные шаблоны
Если на демонстрации возможна лишь ограниченная обратная связь, подумайте о других способах представления разработки

## Slide 16: Шаг 7: взаимодействовать с пользователями
Важно представить новый функционал конечным пользователям
Стоит дать пользователям возможность самим попробовать новое
  Обеспечить доступ к тестовым серверам
  Решить проблемы с инфраструктурой
Общаясь с пользователями, можно почерпнуть много ценных идей
Notes: Общаться с пользователями
Взаимодействовать с пользователями

## Slide 17: Обратная связь как проект внутри
Как
Что
Зачем
Проверить пригодность на демонстрации
Проверить пригодность на пользователях
Определить, что демонстрируем
Организовать демонстрацию для обратной связи
Организовать обучение и тестовую работу пользователей
Сделать систему, пригодную для бизнес-процессов
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7

## Slide 18: Шаг 8: решить, что делать, если не получилось
Не ввязываться в войну
Не принимать всю вину на себя
Попробовать совместно с заказчиком найти выход из ситуации
  Довести сделанное до приемлемого варианта
  Или признать эксперимент неудачным и постараться минимизировать потери
И договориться о том, какие уроки обе стороны извлекут из ситуации
Это работа на долговременное партнерство

## Slide 19: А теперь покажем шаги на общих схемах IT-разработки

## Slide 20: V-модель: вложенные проекты
Requirements and Architecture
Detailed Design
Implementation
Integration and Test
System Verification
ИТ-система
Бизнес-проект
Concept
Maintenance
Concept
Maintenance
1
2
V-Model (Wikipedia)
5, 6, 7
4
3

## Slide 21: Разные рамки проекта
Requirements and Architecture
Detailed Design
Implementation
Integration and Test
System Verification
Maintenance
Стейкхолдеры
Needs and
Opportunities
Concept
Maintenance
Delivery
Заказчик
ИТ-система
Concept
Удовлетворить потребности стейкхолдеров
Автоматизировать известный процесс

## Slide 22: Карта проекта OMG Essence
Endeavor, а не project
Раньше это было «за кадром»

## Slide 23: Каждая альфа движется независимо

## Slide 24: Обеспечение возможностей бизнеса и удовлетворенности стейкхолдеров
Заказчик
Внедрение и поддержка
Возможности достигаются
Стейкхолдеры удовлетворены
Фича в эксплуатации
Opp
StkH
Req
Req
Work
Product Owner
Аналитик
Разработчик
Тестировщик
Для реализации возможности разработали фичу
Cтейкхолдер обнаружил возможность
Релизы

## Slide 25: Кто проверяет, достигнута ли цель?
Opp
StkH
Req
Req
Work
А это возможность или гипотеза о ней?
А фича адекватна возможности?
Кто и как определяет достижение возможностей?
Кто проверяет эксплуатацию?
Заказчик
Product Owner
Аналитик
Внедрение и поддержка
Разработчик
Тестировщик
Кто и как оценивает удовлетворенность?

## Slide 26: Вложенный проект
StkH тактик
Бизнес обнаружил возможность
Возможности достигаются
Стейкхолдеры удовлетворены
Доработки в эксплуатации
Доработки для поддержки процессов
StkH Operate
Технолог придумал изменения процессов
Требования к системе для новых процессов
Релизы
Opp
Req
Work
System

## Slide 27: Единый проект IT и бизнеса
Бизнес обнаружил возможность
Возможности достигаются
Стейкхолдеры удовлетворены
Фича в эксплуатации
Для реализации возможности разрабатываем фичу
Релизы
Тест-кейсы
Регламенты
Новые процессы
Софт
Орг
Софт
Орг
StkH тактик
Opp
Req
Work
System

## Slide 28: Пример большого проекта: документооборот по сделкам
Попробуйте самостоятельно разложить диалоги по схемам

## Slide 29: Что нужно сделать
Нам нужна система документооборота для договоров по сделкам. Стандартные системы нам не подходят: не получается настроить граф состояний, потому что договор проверяют несколько параллельно работающих отделов.
Может быть, с каждым договором связать чек-лист, отражающий выполненные операции?
Тогда сотрудникам будет сложно понять общее состояние документа и то, с какими договорами им можно работать.
А можно написать простые формулы, которые будут определять общее состояние договора и возможность для отдела взять его в работу? Давайте попробуем прикинуть такую настройку в Excel с реальными данными.

## Slide 30: Бизнес-цели проекта
У нас много незавершенных договоров, и мы не представляем, в каком они состоянии. Кроме того, сотрудники часто забывают про конкретные документы, так как ведут дела через почту.
Мы поняли, как устроен путь договора. А что именно в нынешней ситуации беспокоит бизнес?
Значит, нужна демонстрация интегральной картины руководству, удобный интерфейс представления договоров для сотрудников и отчеты по срокам обработки и зависшим договорам?
Именно так. И еще необходима возможность открывать счета в учете и создавать документы для одобренных сделок. Кроме того, нужно добавить функцию напоминания о сроках.
Это что-то новое. Давайте обсудим это отдельно.

## Slide 31: Приоритеты и этапы
Сейчас много беспорядка с подготовкой. Но как только мы ее наладим и начнем работать с большим количеством клиентов, появятся проблемы с исполнением.
С чем у вас больше проблем: с подготовкой или исполнением договоров?
Мы хотим заложить в архитектуру будущее развитие системы и сразу предусмотреть минимальный сервис. Нужны напоминания о событиях по сделке по мере их приближения. И возможности автоматического открытия счетов и создания документов.
Напоминания можно предусмотреть. А вот интеграция – это сложно. Возможен ли импорт документов?
Да, в системе предусмотрен импорт из текстовых и Excel-файлов.
ОК, выгрузку информации по шаблону мы тоже сделаем, а дальше сотрудники сами будут импортировать документы в вашу систему.

## Slide 32: Подводя итоги
Даже если заказчик предлагает готовое решение, поймите его проблемы и цели
Представьте работу пользователя, а не системы
Определите, как вы будете контролировать достижение целей
Планируйте работу от сценариев демо, а не наоборот
Вакансии аналитиков
Пишите на hr@custis.ru, подходите с вопросами
Максим Цепков
mtsepkov.org