## Slide 1: Управление виртуальной командой аналитиков
Last update 15 April 2017

## Slide 2: Введение
Сокращение расходов – использование менее «дорогих» локаций, снижение количества командировок, «домашний офис»
Легкость конфигурирования команды – легко нанимать и легко уменьшать команду
24-х часовой рабочий день
Больший доступ к талантам
Гибкость в отношении законодательства
Преимущества виртуальных команд

## Slide 3: Введение
Разница во времени
Культурные различия
Чувство одиночества
Изоляция и ограниченные возможности улучшить свои навыки или знания.
Ограничения удаленных коммуникаций.
Существуют так же и недостатки…

## Slide 4: Введение
У большинства аналитиков хорошие коммуникативные навыки. Они часто способны влиять на ход дискуссий
Они все уникальны, а некоторые любят напоминать всем об этом
Они амбициозны и хотят развиваться
Работа аналитика заметна многим членам компании. Люди замечают их победы, точно так же как и неудачи
Аналитиками непросто управлять….

## Slide 5: Моя команда…
Немного о проекте…
Географически распределенная команда (Москва, Днепропетровск, Франкфурт)
+15 (30) аналитиков на стороне заказчика.
Заказчик международный банк с офисами в Нью Йорке, Лондоне, Франкфурте, Сингапуре, Бангалоре.
Наша команда (подрядчика) состоит из 6-9 человек. Все они главные/ведущие аналитики.
“Время вхождения в проект» - 6-9 месяцев

## Slide 6: 1. Недостатки виртуальных команд (1 из 5)
Как мы с этим боремся?
Большинство членов команды подстроили рабочий график под часы работы центрального офиса заказчика.
Работа с 09:30-18:30 возможна в каждой локации.
При необходимости аналитик может пораньше уйти с работы, чтобы поучаствовать в поздней «встрече».
Мы оцениваем работу, а не «зеленый» статус в коммуникаторе.
Разница во времени

## Slide 7: 1. Недостатки виртуальных команд (2 из 5)
Как мы с этим боремся?
Общие походы в рестораны, выставки, путешествия во время командировок увеличивают культурную осведомленность.
Мы не обсуждаем сложные межкультурные вопросы в деталях.
Мы часто пользуемся присутствием Люксофт в других проектах чтобы избежать культурных различий.
Мы работаем над созданием хороших отношений с представителями заказчика (если не с человеком, который был изначально назван, то с его более лояльным коллегой)
Культурные различия

## Slide 8: 1. Недостатки виртуальных команд (3 из 5)
Как мы с этим боремся?
Ежедневные телефонные конференции, чтобы обменяться новостями и статусами
Мы обсуждаем не только рабочие моменты на таких встречах
Мы определили зоны ответственности для каждого участника команды и стараемся перенаправлять запросы извне соответствующему эксперту
Мы делимся новостями проекта в целом, а не только технически важной информацией
Чувство одиночества

## Slide 9: 1. Недостатки виртуальных команд (4 из 5)
Как мы с этим боремся?
Совместное размещение коллектива внутри каждой локации
Ежеквартальные презентации об изменениях в релизе
У нас есть внутрикомандный концепт обучения, который выходит за рамки команды
У нас есть возможность посещать тренинги Люксофт и есть ответственный человек, который мониторит наличие интересных треннингов
Мы заранее согласовываем с менеджментом запросы на участие во внешних тренингах и мастер-классах (такие как AnalystDays)
Изоляция и ограниченные возможности улучшить свои навыки или знания.

## Slide 10: 1. Недостатки виртуальных команд (5 из 5)
Как мы с этим боремся?
Регламент на проверку писем и время ответа
Регламент на пересылку писем (напр. FYI)
Четкие и явные запросы и ответы в переписке, телефонных конференциях и т.д.
Нет «спасибо» в мессенджерах
Четкая логичная структура в Confluence/SharePoint с периодичным напоминанием использования.
Телефоны, мессенджеры, Web-ex, видеотелефоны
Гипер-коммуникативность – проверяй и перепроверяй.
Ограничения удаленных коммуникаций

## Slide 11: 2. Управление командой аналитиков

## Slide 12: 2. Управление командой аналитиков
6 человек пришли из отдела разработки
3 человека начали свою карьеру в тестировании
5 человек стали аналитиками сразу после института
2 человека пришли к нам из Финансового сектора, с почти нулевым IT прошлым.
Статистика команды: предыдущий опыт сотрудников
Chart: Предыдущий опыт сотрудников
| 1. В прошлом разработчик | 2. В прошлом тестер (QA) | 3. Аналитик | 4. В прошлом финансист
Столбец1 | 6 | 3 | 5 | 2

## Slide 13: 2.1 О чем говорит предыдущий опыт?
Плюсы:
Высокая самоорганизация
Хорошее качество документации
Невысокие запросы
Готов помочь коллегам
Способен работать с минимальным контролем
Высокая мотивация
Разработчик, ставший аналитиком.
Недостатки, проблемы, симптомы:
Может быть самым замкнутым членом команды (может не просить повышения з.п. даже в случае необходимости)
Скромные познания предметной области
Иногда может быть не совсем вежлив

## Slide 14: 2.1 О чем говорит предыдущий опыт?
Плюсы:
Высокая самоорганизация
Хорошее качество документации
Готов помочь коллегам
Способен работать с минимальным контролем
Высокая мотивация
Специалист тестирования, ставший аналитиком
Недостатки, проблемы, симптомы:
Скромные познания предметной области
Скромность при коммуникациях с заинтересованными лицами

## Slide 15: 2.1 О чем говорит предыдущий опыт?
Плюсы:
Высокая самоорганизация
Хорошее качество документации
Всегда открыт и вежлив с заказчиком
Не требует специального контроля
Создает отличные презентации
Аналитик с самого начала карьеры
Недостатки, проблемы, симптомы:
Скромная техническая экспертиза
Легко демотивируется, если поручать рутину

## Slide 16: 2.1 О чем говорит предыдущий опыт?
Плюсы:
Отлично знает предметную область
Может обучить всю команду
Очень вежлив и уважителен
Создает прекрасные BRD и легко находит общий язык с заказчиком
В прошлом финансовый аналитик (железнодорожник, космонавт и т.д.)
Недостатки, проблемы, симптомы:
Даже если вы спрашиваете FSD, вы почти всегда получаете хороший BRD
Часто необходима помощь в использовании MS Word/MS Outlook.

## Slide 17: 2.2 Безотносительно предыдущего опыта
Плюсы:
Высокая самоорганизация
Хорошее качество документации
Хорошее понимание области, в которой он работает (возможны сертификаты)
Готов помочь коллегам
Может работать самостоятельно
Гуру аналитики, без желания быть менеджером
Недостатки, проблемы, симптомы:
Дорогостоящий, поэтому может быть «первой ласточкой» при сокращении.
Некоторые менеджерские вопросы, с которым может приходить заказчик, могут быть отработаны не в полной мере
Лоялен к команде, но если решил уйти, то это финальное решение.

## Slide 18: 2.2 Безотносительно предыдущего опыта
Плюсы:
Всегда запрашивается заказчиком для командировок, важных встреч и т.д.
Может хорошо работать над сложными, требующими больших дискуссий задачами
Может быть хорошим посредником для решения коммуникационных проблем между командами.
Достаточно лоялен к команде.
Аналитик с хорошими «софт» навыками, но пока еще не главный/ведущий аналитик
Недостатки, проблемы, симптомы:
Документация может требовать несколько итераций ревью
Может использовать личные связи для обхода директив руководителя
Риск некорректных эскалаций проблем.
Несмотря на лояльность достаточно требователен.
Не всегда готов к командной работе

## Slide 19: 2.2 Безотносительно предыдущего опыта
Плюсы:
Ваша персональная замена (отпуск, болезнь…)
Может эффективно работать над сложными задачами
Способен решить внутрикомандные трения
Всегда знает, чего хочет и говорит об этом.
Потенциальный руководитель группы внутри твоей команды
Недостатки, проблемы, симптомы:
Возможно, самый немотивированный из всех.

## Slide 20: 3. Случаи из практики

## Slide 21: 3. Случаи из практики
Написать качественные требования к системе, которые:
Примет заказчик
Понравятся разработчикам
Смогут оттестировать тестеры
При этом:
Ведущие и амбициозные не подерутся
Никто не уволится
Все будет сделано в срок
Цели, которые мы ставим

## Slide 22: 3. Случаи из практики
Лечение:
Повысить в должности самого амбициозного и непунктуального члена команды до локального руководителя группы.
Включить в его KPI доступность команды
Проблемы с доступностью команды в удаленных локациях

## Slide 23: 3. Случаи из практики
Лечение:
Сделайте регулярные телефонные конференции для команды
Постарайтесь найти оптимальную периодичность такой конференции (от ежедневной к конференции «через день» в зависимости от скорости изменений)
Сотрудники с отставанием узнают о частых изменениях

## Slide 24: 3. Случаи из практики
Лечение:
Помогите понять этому человеку то, что он на самом деле хочет. Попросите расставить приоритеты в его бесконечном списке желаний
Если он ключевой сотрудник, постарайтесь удовлетворить первые желания в списке
Акцентируйте тот факт, что вы старайтесь для него
Говорите с другими членами команды, чтобы негатив не «перепрыгнул» на них.
Человек, который всегда несчастлив

## Slide 25: 3. Случаи из практики
Лечение:
Увеличьте уровень контроля
Говорите ему, как вы недовольны (вежливо)
Хвалите прилюдно в случае улучшений
Пассивность в выполнении обязанностей, несмотря на плюшки и стимулы

## Slide 26: 3. Случаи из практики
Лечение:
Не ввязываетесь в эмоциональные перепалки (сделайте глубокий вдох и выдох)
Станьте экспертом вашей системы, будьте человеком, предлагающим помощь
Оспаривание Вашего авторитета подчиненными

## Slide 27: 3. Случаи из практики
Лечение:
Выделите для сотрудника отдельную зону ответственности, в рамках которой он сможет улучшить свои навыки
Помогайте ему на первых порах (станьте ментором)
Согласуйте с ним варианты дальнейшего сотрудничества
«Неинтересно заниматься анализом, хочу стать руководителем»

## Slide 28: 4. Полученные уроки

## Slide 29: 4. Полученные уроки (1 из 2)
Новички всегда важны. Предложите периодическую встречу 1-1 для проектных вопросов, даже если есть выделенный ментор.
Выделяйте локальных руководителей. Они должны вам помочь с мониторингом настроений сотрудников. Дополнительно локальный руководитель, может заполнять те пробелы, которые у вас есть.
Внимательно слушайте подчиненных. Даже гипотетический вопрос всегда имеет свою историю.
Общие рекомендации

## Slide 30: 4. Полученные уроки (2 из 2)
Помогайте расти подчиненным
С вниманием относитесь к желаниям починенных, помогай им в достижении целей.
Формируйте команду
Находите что-то общее даже у людей из разных проектов.
Общие рекомендации
Старайтесь из нового и непонятного сделать процесс
Команда должна уметь работать даже без тебя.
Станьте ментором для них
Постигайте общую картину системы, делайте общие презентации по изменениям.
Найдите ментора для себя
Это может быть например ваш менеджер.

## Slide 31: Спасибо
Радик Хамидуллин (Radik Khamidullin)
E-mail: rhamidullin@mail.ru
https://linkedin.com/in/radik-khamidullin-9a163154