## Slide 1: Внедрение аналитика на проект с 18-летней историей
Сектор системного анализа НИИ Почтовой связи

## Slide 2: Авторы
Евгения Сидорова, старший аналитик
Олег Ефремов, руководитель сектора системного анализа
(НИИ Почтовой связи, Москва)

## Slide 3
    Несколько слов о компании
    Основные ИС
    Взгляд менеджера
    Оценка ситуации и советы аналитика
Структура презентации

## Slide 4: Коротко о компании
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи (НИИПС) – системный интегратор ФГУП «Почта России»
http://www.niips.ru

## Slide 5: Коротко о компании
Команды:
руководители проектов
аналитики
разработчики
тестировщики
http://www.niips.ru

## Slide 6: Основные ИС
ОАСУ РПО – общероссийская автоматизированная система учета и контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений
АИС СЦ – автоматизированная информационная система «Сортировочный центр»
ППП ПП – пакет прикладных программ «Партионная почта»

## Slide 7: Взгляд менеджера
Аналитики чересчур глубоко пытаются погрузиться в тему;
Аналитики пытаются все сделать правильно (отличие классической науки от прикладной);
Удлиняются сроки подготовки документов (ЧТЗ, ТТ), снижается качество, и как следствие – проблемы с разработкой программного обеспечения.
Notes: Классическая наука делает то, что можно, так, как нужно; прикладная – то, что нужно, так, как можно.

## Slide 8: Взгляд менеджера
Сухой остаток банален: недостаточно или отсутствует документирование, мало внимания уделяется обучению.
Стратегия успеха: win/win в комбинации с пословицей «вода камень точит» и обучением (теория и обязательно практика, поддержанные управлением знаниями).

## Slide 9: Оценка и советы аналитика
Чем «плохи» проекты с историей
Система стала сложна, громоздка;
Документация разрозненна, не соответствует функциональности;
С Заказчиком выстроились свои отношения, которые нигде не зафиксированы, но есть «свои» правила;
В Команде есть «свои» роли, которые никак не описаны, но все им следуют.

## Slide 10: Оценка и советы аналитика
Понять и вникнуть
Первое, что нужно понять: выполнение какой роли ожидают от аналитика. В каждом проекте сложилось свое понимание, и необходимо получить представление, что делал аналитик до этого на проекте, как поступал и чего от него ждут;
Понимание жизненного цикла проекта, и с учетом роли аналитика – какие действия требуются на каждом из этапов;
Знакомство с предметной областью, технологией. Если описание не велось – самое время начать это делать;
Знакомство с системой: работа с отдельными частями по инструкциям, руководствам, после общения с тестировщиками и далее с разработчиками.

## Slide 11: Оценка и советы аналитика
Роли в команде. Источники знаний
Стоит учесть, что распределение ролей в команде очень важно. Если вы сейчас находитесь на уровне «Beginner», то есть смысл сначала обратиться к специалисту с уровнем «Intermediate», а если и он не ответит, то тогда уже поможет только «Expert»;
Если вам говорят, что «это делает Иванов», всегда важно понимать, почему Иванов. Некоторые «Ивановы» исполняют роли разработчиков/архитекторов/бизнес-аналитиков. Важно понимание, в роли кого Иванов делает это;
Учитывайте риски при планировании работы. Всегда важно знать свой «коэффициент оптимизма». Например, мой составляет 1,5. Если меня просят оценить задачу и мне кажется, что я ее выполню за день, то этот день нужно умножить на 1,5 и тогда срок получится более-менее точным.

## Slide 12: Оценка и советы аналитика
Сбор и управление требованиями в информационном хаосе
Если требования с трудом документируются и о последующих уровнях зрелости можно говорить с большой натяжкой, то нужно что-то начать менять кардинально;
Найдите единомышленников (в том числе желательно и со стороны Заказчика);
Описывайте все, к чему успели прикоснуться;
Необходимо согласовать время и постепенно описывать и структурировать все имеющиеся знания, восстанавливать требования к системе. Если они не помогут именно вам – то уж точно пригодятся следующему новому аналитику.

## Slide 13: Спасибо за внимание!
Вопросы? Пожелания? Предложения?