## Slide 1: БАЙКИ ИЗ БАНКА
Как нам помогли пользовательские истории

## Slide 2
18+ лет в ИТ
Люблю классику
Лидер сообщества аналитиков
Веду тренинги по User Stories
Сорокин Илья
Соловьев Артём
9+ лет в ИТ
Люблю рок
T-shaped аналитик
Подружил Бизнес и ИТ

## Slide 3: КАК Я ВИДЕЛ РАБОТУ В БАНКЕ
Бюрократично
Неспешно
Уныло
Но хорошая зарплата

## Slide 4: Как бизнес видел работу ИТ
«Омерзительно медленно» ©
Андрей Попов,
руководитель дирекции информационных технологий

## Slide 5: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ
30 января 2014
Задача в очереди
на реализацию
24 ноября 2014
«Нужен BRD…»
17 апреля 2015
«Оценка 10-12 MD…
включая тестирование»
20 августа 2015
«ТЗ почти готово»

## Slide 6: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ
02 ноября 2015
«ТЗ придется дополнять»
20 февраля 2016
«Наша часть готова!»
29 февраля 2016
«Настройка интеграции
с системой ELBRUS...»
7 Июля 2016
«Готовим к выводу
в прод»

## Slide 7: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ
21 Июля 2016
«Новое программное
обеспечение на проде.»
27 июля 2016
«Закрытие задачи
согласовано!»

## Slide 8: ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
30 января 2014. Задача в очереди на реализацию
24 ноября 2014. «Нужен BRD..»
17 апреля 2015. «Оценка 10-12 человеко-дней.. включая тестирование»
20 августа 2015. «ТЗ почти готово»
02 ноября 2015. «ТЗ придется дополнять»
20 февраля 2015. «Наша часть готова!»
29 февраля 2016. «Настройка интеграции с системой ELBRUS…»
7 Июля 2016. «Готовим к выводу в прод»
21 Июля 2016 «Новое программное обеспечение на проде»
27 июля 2016 «Закрытие задачи согласовано!»

## Slide 9: ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
20 ДНЕЙ СПИСАНО НА ЗАДАЧУ
30 января 2014. Задача в очереди на реализацию
24 ноября 2014. «Нужен BRD..»
17 апреля 2015. «Оценка 10-12 человеко-дней.. включая тестирование»
20 августа 2015. «ТЗ почти готово»
02 ноября 2015. «ТЗ придется дополнять»
20 февраля 2015. «Наша часть готова!»
29 февраля 2016. «Настройка интеграции с системой ELBRUS…»
7 Июля 2016. «Готовим к выводу в прод»
21 Июля 2016 «Новое программное обеспечение на проде»
27 июля 2016 «Закрытие задачи согласовано!»

## Slide 10: ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
97% времени в ожидании
Задача

## Slide 11: ОЧЕРЕДИ, ОЧЕРЕДИ, ОЧЕРЕДИ…

## Slide 12: НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ
Performance Management – это ежегодный процесс постановки целей и оценки эффективности работы
Наши оценки по KPI в 2014:
«C» за Internal Customer Satisfaction Survey
«C» за Service Level Agreement (4 мес.)

## Slide 13
УМНЫЕ ЛЮДИ
Card
Conversation
Confirmation

## Slide 14: МЫ «НАНЯЛИ» USER STORIES, ЧТОБЫ
Ускорить путь заказчиков до команды (экономим годы)
Ускорить очень долгую приемку (экономим до месяца)

## Slide 15: КАРТОЧКА
Пример
На фронт-офисе нужно формировать выписку за период из нового приложения CoreUI, а не в старой неудобной АБС
Нет большим документам
Нет формату «Как кто-то я хочу чтобы что-то, чтобы..»
Да простой бизнес-формулировке

## Slide 16: ОБСУЖДЕНИЕ
Важно для взаимопонимания
Важно для мотивации
Сложный вопрос культуры

## Slide 17: ОБСУЖДЕНИЕ
Важно для взаимопонимания
Важно для мотивации
Сложный вопрос культуры

## Slide 18: ОБСУЖДЕНИЕ
Начинается с вопроса: «Что изменится в жизни пользователя?»
Важно для взаимопонимания
Важно для мотивации
Сложный вопрос культуры

## Slide 19: ОБСУЖДЕНИЕ
Кто: сотрудник Фронт-офиса (ФО)
Что: формировать выписку за период из нового приложения CoreUI, а не в старой неудобной АБС
Зачем:

## Slide 20: ОБСУЖДЕНИЕ
Кто: сотрудник Фронт-офиса (ФО)
Что: формировать выписку за период из нового приложения CoreUI, а не в старой неудобной АБС
Зачем:
чтобы было удобно

## Slide 21: ОБСУЖДЕНИЕ
Кто: сотрудник Фронт-офиса (ФО)
Что: формировать выписку за период из нового приложения CoreUI, а не в старой неудобной АБС
Зачем:
чтобы не заходить в АБС

## Slide 22: ОБСУЖДЕНИЕ
Кто: сотрудник Фронт-офиса (ФО)
Что: формировать выписку за период из нового приложения CoreUI, а не в старой неудобной АБС
Зачем:
делать выписку в три раза
быстрее
чтобы не заходить в АБС

## Slide 23
Conversation

## Slide 24: Критерии приёмки
В терминах бизнеса
На конкретных примерах
Дано, Триггер, Результат

## Slide 25: Приёмка. Время на выписку = 1 минута

## Slide 26: Приёмка. Время на выписку =
1 минута

## Slide 27: Приёмка. Время на выписку =
10 сек
60 000+ выписок
50 000+ минут жизни сотрудников
50 000+ минут жизни клиентов
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

## Slide 28: ЧТО МЫ ОЖИДАЛИ
Ускорить путь заказчиков до команды (экономим годы)
Ускорить очень долгую приемку (экономим до месяца)

## Slide 29: ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ
Ускорить путь заказчиков до команды (экономим годы)
Ускорить очень долгую приемку (экономим до месяца)
Вовлечь команду в бизнес-анализ
Улучшить взаимопонимание между бизнесом, разработкой и поддержкой ИТ
Убрать очереди внутри команды и потерю информации
Оптимизировать нагрузку на аналитиков
Повысить мотивацию команды разработки

## Slide 30: «Какие ваши доказательства?»
Среднее время от старта работы до закрытия задачи

## Slide 31: «Какие ваши доказательства?»
2.5 недели
12 недель
Среднее время от старта работы до закрытия задачи

## Slide 32: «Какие ваши доказательства?»
2.5 недели
12 недель
SLA = C
SLA = A
Среднее время от старта работы до закрытия задачи

## Slide 33: ЛАЙФХАКИ ПО USER STORIES
Откажитесь от шаблонных формулировок
Изменения в жизни начинаются с глагола
Научитесь задавать вопросы «Зачем?»
Обсуждайте на примерах
Фиксируйте всё

## Slide 34: ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

## Slide 35: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Сорокин Илья
Соловьев Артём
https://www.facebook.com/JoSn4
https://www.facebook.com/iljasorokin