## Slide 1: 3 ПРАКТИЧЕСКИХ КЕЙСА В РАБОТЕ С ГОСЗАКАЗЧИКОМ
АО «БАРС Груп»
Ахмадиев Адель

## Slide 2
3 Проекта/Системы, на которых были сложности, а в последствии их пришлось полностью или значительно переделать, чтобы системы давали качественный результат
О ТЕМЕ:
автоматизация бизнес-процессов госучреждений, предприятий, получение данных от пользователей или внешних систем, их обработку, формирование выходных документов и публикация данных
ПОД СИСТЕМОЙ/ПРОЕКТОМ ПОНИМАЕТСЯ:

## Slide 3
Выводы аналитика
ФОРМАТ КАЖДОГО КЕЙСА:
1
Описание проекта
2
Состояние проекта со стороны Заказчика и Исполнителя
3
4
Что было сделано, и что
из этого вышло

## Slide 4
Работающих с государственным заказчиком
Работающих с проектами, которые хотелось бы переделать
Кто хочет выстроить работу с заказчиком более эффективно
Кому интересен опыт других проектов, чужие «шишки» и выводы
Кто считает, что в госсекторе нет интересных и полезных задач
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛЕЗНО ДЛЯ АНАЛИТИКОВ:

## Slide 5
Проект | В сфере ЖКХ Региональный уровень. Заказчики: Министерство ЖКХ и Госжилинспекция
Суть проекта | Управление капитальными ремонтами, деятельность Госжилинспекции в части проверок управляющих организаций, раскрытие информации управляющими организациями
Старт проекта | С 2008 года в промышленной эксплуатации
Переделка проекта | 2012 год
Исполнитель | Не менялся с момента создания
О проекте
Проект «А»

## Slide 6
Состояние проекта: Заказчик
Ожидалось значительное изменение федерального законодательства, которое требовало много трудозатраных изменений в Системе
Замечания к Системе
Лоскутная автоматизация процессов
Неудобный интерфейс для раскрытия информации
Значительное время формирование отчетов
Отсутствие «личных кабинетов» инспектора и руководителя
Замечания к Исполнителю
Длительная реализация требований
Невозможность реализации некоторых требований
Проект «А»

## Slide 7
Состояние проекта: Исполнитель
Внутри Исполнителя
В работе с Заказчиком
МИНУСЫ:
Технологии с 2008 года устаревали
Ресурсоемкая поддержка и развитие
Отсутствие целостной базы знаний
Отсутствие архитекторов системы
ПЛЮСЫ:
Компетенция в отрасли ЖКХ
МИНУСЫ:
ПЛЮСЫ:
Противоречивость требований между ведомствами
Инертность Министерства ЖКХ
Текучка кадров без передачи знаний о системе
Требования с позиции «мы без этого работать не сможем», «нужно срочно»
Лояльность Госжилинспекции к Исполнителю.
Проект «А»

## Slide 8
Проект «А»
что было сделано
Выделены архитекторы со стороны разработки и аналитики
Проведены внутренние обучения аналитиков
Сформирована базы знаний проекта
ДЕЙСТВИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличилась скорость и качество разработки
Создание новой Системы с нуля, пересмотр всех интерфейсов и функций, миграция данных в новую СУБД
Работа в Системе визуализирована как дерево бизнес-процесса. Инициатива Исполнителя
Выделены «Личные кабинеты» инспектора и руководителя
Руководство Госжилинспекции начало работать в Системе для контроля инспекторов
Увеличился процент раскрытия информации
Налажена работа аналитиков с федеральными экспертами
Вступили в силу изменения в законодательстве, Министерство активизировалось, и результат получился в срок

## Slide 9
ВЫВОДЫ АНАЛИТИКА
В работе аналитика
В работе с Заказчиком
Получать информацию из первоисточника:
Требования должен выяснять аналитик, который будет отвечать за постановку задач
Повышать компетенцию в предметной области у аналитиков, по возможности у разработчиков
Развивать универсальную компетенцию: Бизнес и системный анализ одновременно
Необходимо выяснять ожидания от Системы в целом и формировать единую концепцию с Заказчиком (В ТЗ часто пишут общими словами)
Работать с позиции, что проблема Заказчика – это моя проблема.
Давать больше ценности, даже выходя за рамки ТЗ
Проект «А»

## Slide 10
Проект | Федеральный уровень. Работа на стороне Заказчика Заказчик: Фонд содействия реформирования ЖКХ
Суть проекта | Прием и обработка заявок от регионов на софинансирования по программам капитального ремонта и переселения граждан, внутренняя автоматизация Фонда, раскрытие информации управляющими организациями по РФ, обращения граждан
Старт проекта | С 2008 года в промышленной эксплуатации
Переделка проекта | 2014 - 2016 гг.
Исполнитель | Смена Исполнителя для переделки проекта
О проекте
Проект «Б»

## Slide 11
Состояние проекта: Заказчик
Руководство Фонда имело большой опыт в IT- сфере, понимая необходимость переделки проектов. На реализацию изменений был выделен бюджет.
Внутренняя ситуация
Внешняя ситуация
МИНУСЫ:
МИНУСЫ:
ПЛЮСЫ:
Две не связанные Системы с пересекающейся информацией по МКД: первая – по раскрытию информации, вторая – по работе с регионами по заявкам
На первой Системе часто менялись подрядчики. Система работала на бесплатном CMS, имела неудобный интерфейс, часто «тормозила» и отказывала
На второй Системе подрядчик не менялся, но разработчик платформы прекратил ее поддержку. Дороговизна доработок и устаревший интерфейс
Отсутствие базы знаний по проектам
Изменение законодательства требовало много автоматизации. Реализация на старых Системах была невозможна
Управляющие компании аргументировали не раскрытие информации неработающей Системой
Регионы жаловались на Систему, неудобство и непонятность работы
Проект «Б»

## Slide 12
что было сделано
ДЕЙСТВИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Создание центра IT- компетенции на стороне Заказчика
Выбор нового Исполнителя
Аналитики Заказчика сами выявляли и обрабатывали требования к Системе, Исполнитель реализовывал
Проектирование Системы через создание кликабельного прототипа
Работа по SCRUM c двухнедельными спринтами
Через год отказ от РП на стороне Исполнителя
Общение аналитиков Заказчика с разработчиками Исполнителя для более четкого понимания задач
Создание новой Системы с нуля с публичной и закрытой частью, пересмотр всех интерфейсов и функций, миграция в новую СУБД и объединение двух баз данных в одну
Автоматизация всех требуемых процессов в срок
Увеличение процента раскрытия информации
Ускорение и упрощение работы с регионами
Участие IT- аналитиков Заказчика в решениях Фонда и Министерства ЖКХ РФ в вопросах, требующих будущей автоматизации
Автоматизация значимых требований Фонда и Министерства, Система стала консолидировать большие объемы информации и использовалась как политический инструмент
Проект «Б»

## Slide 13
ВЫВОДЫ АНАЛИТИКА
В работе аналитика
В работе Исполнителя
Понимать ожидаемые эффекты и результаты от Системы в реальном мире
Понимать влияние результатов автоматизации на принимаемые решения
Кликабельные прототипы – эффективный инструмент проектирования и согласования
Помимо компетенций в системном и бизнес- анализе развивать понимание предметной области и нюансов «на земле»
Исполнитель создает Системы, но сам в них не работает, поэтому Заказчик иногда получает не то, что ждет
Если Исполнитель не успевает, то Заказчик хочет узнать это как можно раньше
Заказчик хочет видеть инициативного Исполнителя, заинтересованного в решении его задач и разбирающегося в предметной области (в т.ч. разработчиков)
Решая задачи в IT госсекторе, мы влияем на жизнь людей и делаем ее лучше
Проект «Б»

## Slide 14
Проект | Проект в сфере Ценообразования Уровень федерального холдинга
Суть проекта | Управление номенклатурой и мастер-конфигурациями, калькуляции себестоимости, прайс-листы, расчет цен по заявкам, формирование технико-коммерческих предложений
Старт проекта | Разработка с 2016 года, в 2019 году «застрял» в опытной эксплуатации
Переделка проекта | 2019 год
Исполнитель | Не менялся с момента создания
Проект «В»
О проекте

## Slide 15
Состояние проекта: Заказчик
Заказчик имел большую потребность в Системе, т.к. считал в Excel, расчет одной заявки занимал неделю
Замечания к Системе
Замечания к Исполнителю
Сложно разобраться в логике Системы
Отсутствие вкладок и много переходов в интерфейсе
Неуправляемость результатами расчета
Невозможно рассчитать комплексную заявку
Длительная реализация требований
Непонимание Заказчика
Не получение результата
Проект «В»

## Slide 16
Состояние проекта: ИСПОЛНИТЕЛЬ
Внутри Исполнителя
В работе с Заказчиком
МИНУСЫ:
Бюджет проекта был исчерпан
Уход части команды
Заложенная архитектура и модель данных накладывали сильные ограничения на развитие
МИНУСЫ:
Проект соответствовал ТЗ, но Заказчик менял представление по работе Системы и требования, когда получал новую версию продукта
ПЛЮСЫ:
Проект имел исчерпывающую базу знаний
Уход части команды
ПЛЮСЫ:
Измененные требования шли как новые очереди развития опытной версии с отдельным (небольшим) бюджетом
Проект «В»

## Slide 17
что было сделано
Совместно с Заказчиком проведен мозговой штурм по требованиям с нуля, зафиксированы ожидания
Работа совместно с Заказчиком в его Excel
Создание кликабельного прототипа, проведение прогонов, корректировок и согласование сценариев
Переделка 50% проекта (БД, функции и интерфейс)
Обновление базы знаний проекта: сначала – корректировка базы знаний, потом – разработка.
Система начала рассчитывать комплексные заявки, расчет стал прозрачным, наглядным и управляемым, результаты совпадали с расчетами в Excel
Появились вкладки, уменьшено количество переходов
Система введена в промышленную эксплуатацию. Отказ от расчетов в Excel, расчет стал занимать пару часов
Формирование ТЗ на развитие Системы в части расширения возможностей
ДЕЙСТВИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проект «В»

## Slide 18
В работе Аналитика
В работе с Заказчиком
ВЫВОДЫ АНАЛИТИКА
Кликабельные прототипы помогают «вытаскивать» из Заказчика истинные требования, ожидания, критику и новые идеи
Даже неудачную реализацию будет защищать автор: Авторы защищают свою неудачную реализацию, часто им важнее собственная правота, чем удовлетворенность пользователя
Специалисты иногда имеют профессиональные предубеждения, которые «не ломаются» об аргументы чужого опыта или Заказчика
Кроме компетенций в системном, бизнес- анализе и предметной области развивать навыки UI/UX дизайна, продавца, маркетолога, технического писателя, коммуникаций, публичных выступлений
Выяснять чем Заказчик хочет управлять, и что настраивать в Системе
Подобные требования значительно влияют на архитектуру и увеличивают стоимость разработки, но Система получается более гибкая и тиражируемая
Проявлять проактивность: если Заказчик не уверен в требованиях, предлагать свой вариант реализации
Заказчики хотят просто снаружи и сложно внутри, минимум действий и переходов, всю информацию видеть сразу на одном экране даже если не «юзабельно» и т.п.
Проект «В»

## Slide 19
Принципы
Система вызывает доверие, данные в ней - основа решений
по которым я сейчас оцениваю свою работу:
1
Системой пользуются с удовольствием, она удобна и понятна
2
Система дает конечный результат, его не дорабатывают
3

## Slide 20: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!