## Slide 1: Как мы ревью требований внедряли. Практический кейс
Крамарченко Ольга, Product&Project manager JSC «Winvestor»

## Slide 2: План О себе Компания Продукт и процессы Проблема Варианты решения Ревью требований Статистика

## Slide 3: Крамарченко Ольга Сейчас: Менеджер проекта Менеджер продукта В прошлом: Бизнес аналитик Системный аналитик 6 лет в IT О себе

## Slide 4: О компании

## Slide 5: О компании Резиденты Сколково Ассоциированные члены НАУФОР Участники Московского инновационного кластера Лучшие разработчики ПО для финансовых компаний 2018, 2019

## Slide 6: О продукте B2B SAAS White-label более 25 клиентов 4-й год в проде

## Slide 7: Процессы

## Slide 8
3 года назад
MVP выходит в прод
Продукт активно развивается
В команде отсутствуют многие процессы

## Slide 9
QA review
PM review
Testing MR
Checklist
Assessment
3 года назад

## Slide 10: Менеджер по продажам Проджект менеджер – это я 3 разработчика 1 аналитик 0,5 дизайнера 1 QA
Команда

## Slide 12: Каждая вторая задача с возвратом

## Slide 13: Критерии требований бизнес польза? зачем? а или б? как проверять? а модификации? …..
Полнота
Корректность
Осуществимость
Необходимость
Недвусмысленность
Проверяемость
Согласованность
Способность к модификации

## Slide 14
Исправление проблем на этапе разработки или тестирования занимает 5-17 часов, а на этапе написания требований ∼30 минут

## Slide 15: Какие решения Заменить аналитика Забить Научить аналитика Ревью требований

## Slide 16: Какие решения Заменить аналитика Забить Научить аналитика Ревью требований

## Slide 17: Какие решения Заменить аналитика Забить Научить аналитика Ревью требований

## Slide 18: Какие решения Заменить аналитика Забить Научить аналитика Ревью требований

## Slide 20: Какие решения Заменить аналитика Забить Научить аналитика Ревью требований

## Slide 21
Качество требований определяет читатель, а не автор.
Карл Вигерс

## Slide 22: Как было

## Slide 23: Код ревью

## Slide 24: Ревью требований

## Slide 25: Кто может делать ревью?
Бизнес аналитик
Project manager
Системный аналитик
QA
Разработчик
Дизайнер

## Slide 26: Что проверять?
Функциональное описание
Прототипы
CJM, схемы
Описание задачи, ссылки

## Slide 27: Проблемы
Больше зависимостей
Человеческий фактор
Ревью от заказчика
Пролистал и пропустил

## Slide 28: Правила команды
Все изменения фиксируются
Проектирование архитектуры на этапе описания требований
Соответствует критериям - отдаем в работу
Обсуждай голосом, фиксируй текстом
Спроси если не знаешь
Ревью до итогового согласования

## Slide 29: До внедрения ревью
Команда:
1 проджект менеджер
3 разработчика (фуллстеки)
1 бизнес аналитик
1 QA
Срок: 6 месяцев
Кол-во задач: 30 в месяц

## Slide 30: Внедрили ревью (1 месяц)
 | Сбор и анализ требований, часы | Разработка, часы
Большая задача | 17 + 8 | 40 (26)
Средняя задача | 8 + 6 | 16 (10)
Маленькая задача | 0,5 + 0,25 | 5 (3)
В среднем | 8 + 4 | 16 (11)

## Slide 31: 6 месяцев с ревью
Проблемы
1-й месяц: 165 часов
6-й месяц: 33 часа
Уменьшилось на 80%
Ревью и доработки
1-й месяц: 120 часов
6-й месяц: 30 часов
Увеличилось на 25%

## Slide 32: В итоге
Мы уменьшили возвраты:
на 80%
Мы сэкономили:
~264 часа (при 60 задачах в месяц из 480 человеко-часов)

## Slide 33: А это точно?

## Slide 34: Как посчитать статистику?

## Slide 35: В чем могут возникнуть сложности?
Определение проблемы
Таймер
Кто будет считать

## Slide 36: И теперь

## Slide 37: Что пробуем сейчас?

## Slide 38: Спасибо за внимание!
FB: kramarchenkoolga
Telegram: @olgakram
Instargam: @olgakram_