## Slide 1
Как мы превратили внутренний продукт в коробочный. Коллекция ошибок.
Апрель 2018

## Slide 2
Содержание
Что такое Lamoda
Что такое B2B и Marketplace
Проекты B2B
Ошибки и выводы
Полезные находки

## Slide 3
Бизнес аналитик B2B & Marketplace
3 года в Lamoda
7 лет в IT
Анна Булгакова

## Slide 4
WE CODE THE FASHION
11 млн. пользователей
60 внутренних систем
300 сотрудников
IT в Lamoda
Мы делаем один из самых крупных e-commerce проектов в России

## Slide 5
Торговая площадка для партнеров
E-commerce услуги для партнеров
B2B
Marketplace
B2B & Marketplace
Более 400 партнеров на 2018г.

## Slide 6
конец 2014 г.
B2B доставка
Marketplace RU
Marketplace доставка
начало 2016 г.
конец 2015 г.
конец 2016 г.
Как быстро всё случилось
За 3 года несколько новых продуктов
B2B Fulfilment
начало 2017
Marketplace доставка
Marketplace в странах
Комиссионная торговля
середина 2017 г.
Notes: Backlog рос вместе с нами.

## Slide 7
B2B проекты

## Slide 8
Доставка заказов партнеров
курьерской службой LM Express
B2B доставка

## Slide 9
B2B доставка

## Slide 10
B2B доставка

## Slide 11
B2B доставка

## Slide 12
B2B доставка

## Slide 13
B2B доставка

## Slide 14
B2B доставка

## Slide 15
B2B fulfilment
Хранение и доставка заказов партнеров

## Slide 16
B2B fulfilment
Хранение и доставка заказов партнеров

## Slide 17
B2B fulfilment
Хранение и доставка заказов партнеров

## Slide 18
B2B fulfilment
Хранение и доставка заказов партнеров

## Slide 19
B2B IT решение Онлайн система для партнеров

## Slide 20
Общая логика Lamoda перешла на B2B
Особенности реализации
Notes: Все программные компоненты для B2B использованы те же, что и для B2C. Исключение -- система, принимающая запросы от партнера.
Из этого следует, что все изменения B2C автоматически наследуются B2B. Поэтому любая разработка учитывает особенности по партнерскому флоу.

## Slide 21
Любая кастомизация — серьезная разработка
Особенности реализации
Notes: Все, что нужно сделать по-особенному для партнера, требует масштабной интеграции либо новых систем, всё сложно.

## Slide 22
Нажитый опыт

## Slide 23
Боль №1: медленное развитие
5 заказов в неделю первые 2 года
Notes: Найти нового B2B партнера, а тем более первого для нового продукта и компании, которая никогда этим не занималась – непросто. С каждым потенциальным партнером долгие переговоры и процедуры согласования договора. Поэтому первые полтора года всё направление работало на очень скромных показателях (как объемов, так и прибыли).
Рассказать про конкретные сроки (!) и везде добавить конкретики и погружения.

## Slide 24
Боль №1: медленное развитие
Notes: Найти нового B2B партнера, а тем более первого для нового продукта и компании, которая никогда этим не занималась – непросто. С каждым потенциальным партнером долгие переговоры и процедуры согласования договора. Поэтому первые полтора года всё направление работало на очень скромных показателях (как объемов, так и прибыли).
Рассказать про конкретные сроки (!) и везде добавить конкретики и погружения.

## Slide 25
Business + IT = одна команда
Боль №1: медленное развитие Как решили
Общий план развития
Notes: Интеграция это всегда совместная работа двух проектных команд. IT начали привлекать еще на этапе зарождения идеи, а бизнес стал разбираться в IT процессах (что можно сделать, а что нет — нет). Успех проекта — общий успех. Провал — общий провал. Если у вас нет Product manager, но есть несколько заказчиков и непонятно, что делать, сделайте Kanban доску. Все задачи и проекты туда закинуть, приоритизировать и понятно, чем будет загружена команда в ближайшие спринты.

## Slide 26
Боль №1: медленное развитие Как решили
Idea
Make a complete new interface
Make user happy
New accounting scheme
Backlog
Upload shipment button
New arrivals options
Description
Jewellery on store
UX improvements
Development
Outbound optimisation
Done
Export button
Order creation improvement
B2B Fulfilment
IT + Business team taskboard
Notes: Интеграция это всегда совместная работа двух проектных команд. IT начали привлекать еще на этапе зарождения идеи, а бизнес стал разбираться в IT процессах (что можно сделать, а что нет — нет). Успех проекта — общий успех. Провал — общий провал. Если у вас нет Product manager, но есть несколько заказчиков и непонятно, что делать, сделайте Kanban доску. Все задачи и проекты туда закинуть, приоритизировать и понятно, чем будет загружена команда в ближайшие спринты.

## Slide 27
Масштабируемые решения
Боль №1: медленное развитие Как решили
Notes: Возможность быстрого роста не должна ограничиваться сложностью масштабирования IT решения. Проект по доставке оказался провальным, т.к. возможность подключения новых курьерских служб не заложили изначально.

## Slide 28
Сохранить операционный процесс
Боль №1: медленное развитие Как решили
Notes: Не менять процесс для пользователей. Процесс работы с продуктом любых постоянных пользователей не должен отличаться от процесса по собственному флоу. Иначе это необходимость обучения и контроля, ошибки, плохой UI и обязательно скажется на качестве услуг для партнера. Чем меньше пользователи получают изменений – тем лучше.

## Slide 29
Боль №1: медленное развитие Как решили
Notes: Не менять процесс для пользователей. Процесс работы с продуктом любых постоянных пользователей не должен отличаться от процесса по собственному флоу. Иначе это необходимость обучения и контроля, ошибки, плохой UI и обязательно скажется на качестве услуг для партнера. Чем меньше пользователи получают изменений – тем лучше.

## Slide 30
E-mails
Skype/Telegram
Общаться в
реальном времени
Боль №1: медленное развитие Как решили
Заказчик
Как открыть гид?
Скинула ссылку в почту
Ой, я в айти не понимаю! :(
Давай созвонимся и быстро решим все
Спасибо, теперь все понятно!
Звонок
1:05:49
Notes: Письма не работают. Если нужна скорость – организуйте постоянный канал коммуникации как с партнером, так и внутри команды.

## Slide 31
Notes: Письма не работают. Если нужна скорость – организуйте постоянный канал коммуникации как с партнером, так и внутри команды.

## Slide 32
Боль №2:
Дискриминация B2B
Notes: Развиваемся медленно (боль 1), в итоге 5 заказов в день, держать отдельную команду разработки долгое время экономически нецелесообразно. Команда демотивирована, т.к. нет партнеров и все как будто впустую.
В B2C компании B2B не воспринимают всерьез.

## Slide 33
Боль №2: В B2C компании B2B не воспринимают всерьез Как решили
Поддержка руководства
Notes: Работа с партнерами открывает новые комбинации для работы в собственном бизнесе.

## Slide 34
Боль №2: В B2C компании B2B не воспринимают всерьез Как решили
Новые бизнес-комбинации
Notes: Работа с партнерами открывает новые комбинации для работы в собственном бизнесе.

## Slide 35
Боль №3:
Между двух огней
Потребности B2C и B2B не всегда совпадают
Notes: У каждого партнера -- свои операционные и IT процессы. Складывались долго и совсем не такие, как у Lamoda. При этом, собственные сервисы Lamoda заточены только под потребности Lamoda. Приходится разбираться во всех процессах партнера и зачастую вынуждаем их подстраиваться под нашу логику. Из-за этого процесс интеграции тоже долгий и мучительный (как минимум чекаут надо менять полностью).

## Slide 36
Notes: У каждого партнера -- свои операционные и IT процессы. Складывались долго и совсем не такие, как у Lamoda. При этом, собственные сервисы Lamoda заточены только под потребности Lamoda. Приходится разбираться во всех процессах партнера и зачастую вынуждаем их подстраиваться под нашу логику. Из-за этого процесс интеграции тоже долгий и мучительный (как минимум чекаут надо менять полностью).

## Slide 37
E-mails
Skype/Telegram
Notes: Письма не работают. Если нужна скорость – организуйте постоянный канал коммуникации как с партнером, так и внутри команды.

## Slide 38
Рис. 1. Статистика наших ответов на необоснованные требования
Не соглашаться на все
Боль №3: Между двух огней Как решили
Notes: Универсальность продукта – ключ к успеху. С подключением новых партнеров доработки должны стать избирательными, максимальное количество функций должны покрывать продукт на всех партнеров, даже потенциальных. Если получили первого партнера, то любые запросы, любые доработки будут сделаны для него, т.к. он – первый. Есть возможность не строить теоретические предположения, как делать новый бизнес процесс, а использовать реальные потребности.

## Slide 39
Искать нестандартные идеи
Боль №3: Между двух огней Как решили
Notes: Сделать доработку это не всегда что-то масштабное.
Запуститься без интерфейса.

## Slide 40
Боль №4: XXL требования
Notes: Мы не компания по заказной разработке, а любые запросы на доработки от партнера это кросс-командные доработки в собственные процессы. Как следствие -- нужен согласованный BRD. Это долго, партнеры недовольны → приходится придумывать костыльные процессы, которые потом долго живут. Почти любые изменения кросс-командные.

## Slide 41
Боль№ 4: XXL требования Как решили
С этим ничего не поделать
Notes: Компании с большой IT структурой, сложными операционными процессами, с нарастающим количеством партнеров не смогут уйти от сложностей в продумывании и согласовании требований по новым проектам. И с каждым проектом отделов будет всё больше, а процессы – всё сложнее.

## Slide 42
Боль №5: испорченный телефон

## Slide 44
Чаще говорить очевидности
Боль № 5: испорченный телефон Как решили
owner_id
owner-id
ownerId
Notes: Каждая команда сделала требование по добавлению нового поля в обмен по-своему.

## Slide 45
Документация растет вместе с партнерами
Боль № 5: испорченный телефон Как решили
Notes: Чем более обширная и подробная документация будет сопровождать партнера и собственные команды, тем меньше личного присутствия потребуется от команды.

## Slide 46
1-й проект
B2B доставка
До и После
2-й проект
B2B Fulfilment
Неуниверсальный
Нет роста
Ручные операции
Адаптирован под новые функции
Легко подключать партнеров
Notes: Чем более обширная и подробная документация будет сопровождать партнера и собственные команды, тем меньше личного присутствия потребуется от команды.

## Slide 47
Не спешите разрабатывать
Полезные находки для всех проектов с партнерами
Notes: Иногда предлагаем то, чего еще нет, но партнер очень ходит. Приходится находить решение налету.
Обходной путь -- разработка BI
Запасная система, чтобы не пилить костыли в основном сервисе

## Slide 48
Не спешите разрабатывать
Делайте не для партнера, а за него
Полезные находки для всех проектов с партнерами
Notes: У каждого партнера свои особенности ведения бизнеса и свои ограничения айти систем. Если партнер обратился за услугами в стороннюю компанию, то он вправе получить сервис, который избавит его от лишних действий, требований и ограничений. Не стоит накладывать на него еще и собственные ограничения, иначе работать будет слишком сложно.

## Slide 49
Не спешите разрабатывать
Делайте не для партнера, а за него
Говорите другим командам о себе!
Полезные находки для всех проектов с партнерами
Notes: Другие системы и собственный бизнес может первое время забывать о том, что продуктом теперь пользуются и внешние партнеры. Необходимо организовывать коммуникацию между отделами и командами и всегда интересоваться, у кого что происходит. Много общаться и держать ухо востро.

## Slide 50
Спасибо за внимание!

## Slide 51
Вопросы?
Анна Булгакова
Электропочта: anna.bulgakova@lamoda.ru
IT Lamoda: tech.lamoda.ru
Аналитик B2B & MP