## Slide 1: Работа с требованиями с применением инструмента Enterprise Architect
Тамара Ушурова
Главный системный аналитик
Analyst Days
Москва, 1 декабря 2018
Notes: Добрый день, товарищи аналитики
Меня зовут Тамара Ушурова. Я работаю в компании Custis. Мы занимаемся заказной и продуктовой разработкой информационных систем. Нашими клиентами уже долгое время являются …
Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом, своими наблюдениями и заключениями. Надеюсь, мой доклад вдохновит вас на действия, в этом случае доклад послужит вам пошаговой инструкцией.

## Slide 2: Что такое работа с требованиями
Notes: Позвольте вам кое-что показать. Это то, как в большинстве компаний происходит работа с требованиями. Аналитик усердно собирает требования, либо они уже пришли к нам на вход в виде совершенно конкретного ТЗ. Проектная команда заботится об этих требованиях, не разлучает их и носит с собой. В результате мы получаем и «случайно» забытые требования, и трудности с восстановлением картины какое требование какими функциями реализовано, и с разностью восприятия требования заказчиком до его реализации и после, и, как следствие, череда неприятных разговоров с стейкхолдерами. Отсюда репутационные риски, ибо даже если удалось разрешить ситуацию, «осадочек-то остался»

## Slide 3: Проблема
Сбор и анализ требований производятся либо до проектирования, либо на его начальных стадиях,
НО дальше требования не сопровождаются
Notes: Я сформулировала проблему так:__
Мы, аналитики, вообще по природе своей молодцы, кто бы что ни говорил. Мы знаем как собирать и анализировать требования, мы знаем как сопровождать их, но не всегда умеем применять это на практике, или нам просто это не дают сделать внешние не слабые силы)

## Slide 4: Какой должна быть работа с требованиями
Notes: Я организовала процесс следующим образом, исходя из лучших практик:
Мы собираем требования, аккуратно обрабатываем их, бережно устанавливаем связи от требования к конкретному UseCase, которым оно реализуется и можем отследить эту связь в обратном порядке.
Помощь в решении найдена в RUP:
«…систематизированный подход к поиску, документированию, организации и отслеживанию изменчивых требований к системе»
Рассматривая RUP К.Ларман сформулировал:
«…требования должны постоянно и грамотно корректироваться в процессе описания прецедентов…» Требования изменяются, даже если формулировка при этом остается прежней. Здесь я приведу свою любимую цитату от одного из заказчиков «я написал не то, что хотел сказать»
В качестве инструмента помощника мы используем Enterprise Architect. Дальше я буду вести свой рассказ в контексте что нам предлагает RUP в части жизненного цикла процесса управления требованиями и как это можно реализовать в Enterprise Architect

## Slide 5
Процесс работы с требованиями
Фиксация результатов анализа проблемы
Определение границ системы (разработки или доработки)
Анализ проблемы
Управление скоупом работ
Уточнение требований в рамках определенных границ системы
Управление изменениями
Notes: К чему стремиться
Фильтруем потребности ЗЛ: функциональные, нефункциональные
Из потребностей ЗЛ формируем требования
Формируем глоссарий (проблемы – несколько названий у одной сущности, погружение нового аналитика в контекст)
Выделяем Use Case, Actor
Uses Story – любые частности, которые заведены в компании, и целью которых является очертить рамки.

## Slide 6
Анализ проблемы
Фиксация результатов анализа проблемы
Определение границ системы (разработки или доработки)
Анализ проблемы
Управление скоупом работ
Уточнение требований в рамках определенных границ системы
Управление изменениями
Анализ проблемы
Notes: К чему стремиться
Фильтруем потребности ЗЛ: функциональные, нефункциональные
Из потребностей ЗЛ формируем требования
Формируем глоссарий (проблемы – несколько названий у одной сущности, погружение нового аналитика в контекст)
Выделяем Use Case, Actor
Uses Story – любые частности, которые заведены в компании, и целью которых является очертить рамки.

## Slide 7: Фильтрация потребностей

## Slide 8: Создание глоссария

## Slide 9
Фиксация результатов анализа проблемы
Фиксация результатов анализа проблемы
Определение границ системы (разработки или доработки)
Управление скоупом работ
Уточнение требований в рамках определенных границ системы
Управление изменениями
Фиксация результатов анализа проблемы
Notes: К чему стремиться
Фильтруем потребности ЗЛ: функциональные, нефункциональные
Из потребностей ЗЛ формируем требования
Формируем глоссарий (проблемы – несколько названий у одной сущности, погружение нового аналитика в контекст)
Выделяем Use Case, Actor
Uses Story – любые частности, которые заведены в компании, и целью которых является очертить рамки.

## Slide 10: Элемент Требование в EA: диаграмма требований
Notes: Завести требования в качестве элемента Requirement (вручную либо импорт csv с предварительной настройкой)

## Slide 11: Элемент Требование в EA: импорт исторических данных
Notes: Требования можно импортировать из csv

## Slide 12: Просмотр свойств требований
Notes: Для каждого требования указываем исходную информацию о требовании (Источник, приоритет, оценка О1)

## Slide 13: Настройка требования для отображения
Notes:   Для того, чтобы ввести все необходимые данные нужно произвести настройки:
  Создать тэги
  Создать стереотипы
  Завести роли
  Завести людей
  Произвести персонализированную настройку типов требований
  Произвести персонализированную настройку статусов

## Slide 14: Настройка отображения требований
Notes: Для удобства работы с фильтрами можно настроить фильтры

## Slide 15: Трассировка требований на потребности
Notes: Далее собираем диаграмму требований с распределением по группам:
В результате по указанным ассоциациям выстраиваем матрицу трассировки требований на группы:

## Slide 16
Определение границ системы
Управление скоупом работ
Уточнение требований в рамках определенных границ системы
Управление изменениями
Определение границ системы (разработки или доработки)
Определение границ системы (разработки или доработки)
Notes: К чему стремиться
Фильтруем потребности ЗЛ: функциональные, нефункциональные
Из потребностей ЗЛ формируем требования
Формируем глоссарий (проблемы – несколько названий у одной сущности, погружение нового аналитика в контекст)
Выделяем Use Case, Actor
Uses Story – любые частности, которые заведены в компании, и целью которых является очертить рамки.

## Slide 17: Оценка трудоемкости по Use Case

## Slide 18: Оценка трудоемкости

## Slide 19: Оценка реализуемости требований
Notes: Риски (определенные неопределённости) h, m, l
Оценка нестабильности формулировки h, m, l
Уточнение матрицы трассировки

## Slide 20
Управление скоупом работ
Управление скоупом работ
Уточнение требований в рамках определенных границ системы
Управление изменениями
Управление скоупом работ
Notes: К чему стремиться
Фильтруем потребности ЗЛ: функциональные, нефункциональные
Из потребностей ЗЛ формируем требования
Формируем глоссарий (проблемы – несколько названий у одной сущности, погружение нового аналитика в контекст)
Выделяем Use Case, Actor
Uses Story – любые частности, которые заведены в компании, и целью которых является очертить рамки.

## Slide 21: Распределение ресурсов

## Slide 22: Отслеживание реализации

## Slide 23: Диаграмма Ганта
Notes: Позволяет произвести различную группировку:
От задачи
От исполнителя

## Slide 24: Трассировка требований на функции

## Slide 25
Уточнение требований
Уточнение требований в рамках определенных границ системы
Управление изменениями
Уточнение требований в рамках определенных границ системы
Notes: К чему стремиться
Фильтруем потребности ЗЛ: функциональные, нефункциональные
Из потребностей ЗЛ формируем требования
Формируем глоссарий (проблемы – несколько названий у одной сущности, погружение нового аналитика в контекст)
Выделяем Use Case, Actor
Uses Story – любые частности, которые заведены в компании, и целью которых является очертить рамки.

## Slide 26: Выгрузка постановок из EA
  System Template
  User Template
Notes: Для выгрузки РП перечня требований можно создать свой шаблон
Либо воспользоваться имеющимся

## Slide 27
Управление изменениями
Управление изменениями
Управление изменениями
Notes: К чему стремиться
Фильтруем потребности ЗЛ: функциональные, нефункциональные
Из потребностей ЗЛ формируем требования
Формируем глоссарий (проблемы – несколько названий у одной сущности, погружение нового аналитика в контекст)
Выделяем Use Case, Actor
Uses Story – любые частности, которые заведены в компании, и целью которых является очертить рамки.

## Slide 28: Элемент Изменение в EA
Notes: Зафиксированные в таком виде изменения являются свойствами элемента, они не отображаются в виде отдельных объектов на диаграмме. Однако, преднастроенный поиск по change выдаст список изменений и связь с элементом-владельцем данного свойства, кто внес изменения и когда. Кроме того, здесь сохраняется историчность.

## Slide 29: Изменения на диаграмме

## Slide 30: Управление изменениями с помощью Kanban

## Slide 31: Управление изменениями через метрики

## Slide 32: Пример реализации: рабочий стол аналитика

## Slide 33: Недостатки и преимущества Enterprise Architect
Недостатки |  | Преимущества
Знакомство с инструментом занимает много времени Продукт не бесплатный Подсчет общей трудоемкости производится по UC, а не по функции |  | EA – cистематизированный и удобный инструмент Легко учитывать требования Удобно отслеживать и контролировать изменения Можно распределять привилегии по ролям при командной работе

## Slide 34: Итоги
Данный подход позволяет:
Легко отслеживать изменения
Управлять изменениями
Повышать эффективность работы проектной команды

## Slide 35
Тамара Ушурова
tushurova@custis.ru