## Slide 1: «Снежный ком»: управление требованиями при реинжиниринге ИС
Екатерина Тихомирова
X5 Retail Group

## Slide 2
"Пускай река сама несет меня!"

## Slide 3
Где у него стоп-кран?

## Slide 4
Виды реинжиниринга
Разработка системы
Сопровождение
Сопровождение
Требования бизнеса
Система 2
Система 1
Замещение
Модернизация
Функциональность
Время

## Slide 5
Методы перехода на новую систему

## Slide 6
Пример проекта
Сентябрь-ноябрь 2017 | Январь 2018 – Июнь 2018 | Июль 2018 –Октябрь 2018 | октябрь- 2018 – декабрь 2018 | Январь 2018 – май 2018 | Июнь 2019 – декабрь 2019 | 2020 год
Концептуальное проектирование
GAP 1 приоритета
Конфигурация и доработка Системы
Тестирование
Реализация GAP 3 приоритета
GAP анализ и подготовка проекта
Тираж 1 этап (300 магазинов)
Тестирование
Разработка
Проектирование GAP 2 приоритета
GAP 1 приоритета согласованы
Подготовка к пилоту
Пилот 2 магазина
Расширение пилота (20 магазинов)

## Slide 7
Ожидание

## Slide 8
Реальность
Бизнес развивается, появляются новые требования
Ряд бизнес-подразделений «не спешит» менять привычный уклад
Компромисс между сроками и качеством
Отсутствие документации для старой системы
Требуется частичный реинжиниринг бизнес-процессов, а не перенос «старых костылей»
Сложность построения полноценной модели для учета взаимосвязей между бизнес-процессами

## Slide 9
Новые требования – откуда?
Законодательство (например, ФЗ-54, Алкоголь, Меркурий, Табак)
Маркетинг (новые партнеры, лояльность клиентов)
Скорость принятия решений (аналитика, юзабилити)

## Slide 10
Раз… и новая система!
Бизнес не хочет терять то, что есть, что как-то работает
Остановка не столько системы, а бизнес-процесса приводит к потере выгоды (например, продажа на кассе, приемка в магазине) – для business critical систем
Переход мгновенно и без ошибок – это возможно?

## Slide 11
Давно забытое старое
Наследие старой системы – технологии и архитектура более 20 лет назад
GAP – анализ
Выбор средств моделирования и документирования – важен не только инструмент, но и процесс работы с ним группы аналитики (например, Confluence)

## Slide 12
Что делать?
Выбор оптимальной стратегии перехода (взвешенная оценка)
Заморозка изменений в старой системе
Поддержка бизнеса (awareness)
Понимание конечного результата (vision)
Авторитет и компетенции Владельца продукта
Качественный GAP анализ и проектирование (инструменты, аналитики)

## Slide 14
Спасибо моей семье и моим коллегам за поддержку и советы!
Екатерина Тихомирова
X5 Retail Group
ekaterina.poznyakova@x5.ru
Спасибо за внимание