## Slide 1: Опыт управления изменениями с помощью формирования концепции
Анастасия Барышникова
Seldon
Нижний Новгород

## Slide 2: Концепция?

## Slide 3: Расскажу о …
Что такое концепция

## Slide 4: Расскажу о …
Что такое концепция
Как концепция может помочь бороться с изменениями

## Slide 5: Расскажу о …
Что такое концепция
Как концепция может помочь бороться с изменениями
Опыт нашего внедрения концепции на проекты
  Проблемы и способы их решения
  Чек-лист для проверки концепции
  Результаты внедрения

## Slide 6: А у вас тоже так бывает?
Новые доработки после общения с заказчиком

## Slide 7: А у вас тоже так бывает?
Новые доработки после общения с заказчиком
Требования по проекту
постоянно меняются

## Slide 8: А у вас тоже так бывает?
Границы проекта растут
Новые доработки после общения с заказчиком
Требования по проекту
постоянно меняются

## Slide 9: Наш типичный старт проекта в 2017
План действий:
  «Хотелки» заказчика собрали
  ТЗ написали
  Согласовали
  ЗАПУСКАЙ!!!

## Slide 10: В чем проблема?

## Slide 11: В чем проблема?
Слишком рано приступаем к написанию
технического задания…

## Slide 12: Наша волшебная пилюля
Концепция
— это важнейший̆ документ программного проекта, который̆ фиксирует потребности и проблемы пользователя, функции системы и другие общие требования к проекту.
Для кого
Зачем
Что

## Slide 13: Зачем нужна концепция?
Концепция полезна для:
  Фиксации проблемы
  Обозначения границ решения
  Эффективного согласования с заказчиком scope проекта
  Оценки целесообразности проекта со стороны компании-разработчика
  Понимания командой проекта и его контекста

## Slide 14: Ситуация после первого внедрения концепции

## Slide 15: Проблема №1
Не научились правильно определять проблему …

## Slide 16: Как определить проблемы и потребности заказчика
Включить эмпатию
Необходимо разобраться, что делает заказчик, зачем он это делает, какие имеет ценности, какие у него потребности

## Slide 17: Как определить проблемы и потребности заказчика
Включить эмпатию
Необходимо разобраться, что делает заказчик, зачем он это делает, какие имеет ценности, какие у него потребности
Инструменты:
  Интервью

## Slide 18: Как определить проблемы и потребности заказчика
Включить эмпатию
Необходимо разобраться, что делает заказчик, зачем он это делает, какие имеет ценности, какие у него потребности
Инструменты:
  Интервью
  Наблюдение за процессом работы («Один день из жизни»)

## Slide 19: Как определить проблемы и потребности заказчика
Включить эмпатию
Необходимо разобраться, что делает заказчик, зачем он это делает, какие имеет ценности, какие у него потребности
Инструменты:
  Интервью
  Наблюдение за процессом работы («Один день из жизни»)
  Вторичные исследования

## Slide 20: Как определить проблемы и потребности заказчика
Выбрать ключевые персоны
1) Описать персоны:
  Имя, возраст, пол и фотография
  Описание того, чем он занимается в «реальной жизни»
  Контекст
  Требования к системе
2) Сформулировать проблемы для каждой персоны
  Формулировка: Как помочь <персона> <проблема/потребность, выраженная глаголом>

## Slide 21: Выводы
  Наши критерии хорошей концепции:
  Описывает целевых пользователей и ЛПР
    Да помогут нам персоны!
  Содержит проблемы пользователей, которые должна решить система
    Не забываем включать эмпатию!

## Slide 22: Проблема №2
Предложили решение, не учитывающее
интересы всех заинтересованных сторон…

## Slide 23: Как не забыть важных стейкхолдеров
Проанализировать стейкхолдеров:
  Ищем!
    Мозговой штурм

## Slide 24: Как не забыть важных стейкхолдеров
Проанализировать стейкхолдеров:
  Ищем!
    Мозговой штурм
  Систематизируем!
    Карта стейкхолдеров

## Slide 25: Как не забыть важных стейкхолдеров
Проанализировать стейкхолдеров:
  Ищем!
    Мозговой штурм
  Систематизируем!
    Карта стейкхолдеров
  Выбираем ключевых стейкхолдеров
    По степени влияния
    По уровню вовлеченности
    По риску получения неполной информации

## Slide 26: Как согласовать решение
Прототипировать, еще раз прототипировать!
  Maindmap

## Slide 27: Как согласовать решение
Прототипировать, еще раз прототипировать!
  Maindmap
  Блок-схемы
    BPMN
    EPC

## Slide 28: Как согласовать решение
Прототипировать, еще раз прототипировать!
  Maindmap
  Блок-схемы
    BPMN
    EPC
  Макеты
    От руки
    Макет со структурой (Balsamiq Mockups)
    Макет с дизайном (Figma/Invision)
    Динамический прототип

## Slide 29: Как согласовать решение
Прототипировать, еще раз прототипировать!
  Maindmap
  Блок-схемы
    BPMN
    EPC
  Макеты
    От руки
    Balsamiq Mockups
    Figma/Invision
  Storyboard (раскадровка)
    Сценарий использования
    Макеты

## Slide 30: Выводы
  Наши критерии хорошей концепции:
  Описывает целевых пользователей и ЛПР
    Да помогут нам персоны!
  Содержит проблему, которую должна решить система
    Не забываем включать эмпатию!

## Slide 31: Выводы
  Наши критерии хорошей концепции:
  Описывает целевых пользователей и ЛПР
    Да помогут нам персоны!
  Содержит проблему, которую должна решить система
    Не забываем включать эмпатию!
  Учитывает интересы всех заинтересованных сторон
    Рисуем карту стейкхолдеров!
  Согласована с ключевыми стейкхолдерами
    Макеты и прототипы сделают вашу жизнь проще!

## Slide 32: Проблема №3
Мы превратили концепцию в ТЗ…

## Slide 33: Как остаться на уровне концепции
Концепция - краткий, но информативный документ (или презентация), включающий
  Прототипы
  Блок-схемы
  Roadmap

## Slide 34: Выводы
  Наши критерии хорошей концепции:
  Описывает целевых пользователей и ЛПР
    Да помогут нам персоны!
  Содержит проблему, которую должна решить система
    Не забываем включать эмпатию!
  Учитывает интересы всех заинтересованных сторон
    Рисуем карту стейкхолдеров!
  Согласована с ключевыми стейкхолдерами
    Макеты и прототипы сделают вашу жизнь проще!

## Slide 35: Выводы
  Наши критерии хорошей концепции:
  Описывает целевых пользователей и ЛПР
    Да помогут нам персоны!
  Содержит проблему, которую должна решить система
    Не забываем включать эмпатию!
  Учитывает интересы всех заинтересованных сторон
    Рисуем карту стейкхолдеров!
  Согласована с ключевыми стейкхолдерами
    Макеты и прототипы сделают вашу жизнь проще!
  Краткая и ёмкая
    Без перфекционизма, друзья!

## Slide 36: Результаты
Внедрение концепции на проект дало следующие результаты:
  Есть единое видение системы у заказчика и команды
  Есть документ, который фиксирует границы проекта
  Изменений стало гораздо меньше!

## Slide 37: Результаты
Внедрение концепции на проект дало следующие результаты:
  Есть единое видение системы у заказчика и команды
  Есть документ, который фиксирует границы проекта
  Изменений стало гораздо меньше!
Это работает, если:
  Концепция соответствует чек-листу
  Концепция – инструмент коммуникации и вовлечения стейкхолдеров
  Время от времени вспоминать о целях и задачах проекта

## Slide 38: Спасибо за внимание!
  Чек-лист для проверки концепции:
  Описывает целевых пользователей и ЛПР
    Да помогут нам персоны!
  Содержит проблему, которую должна решить система
    Не забываем включать эмпатию!
  Учитывает интересы всех заинтересованных сторон
    Рисуем карту стейкхолдеров!
  Согласована с ключевыми стейкхолдерами
    Макеты и прототипы сделают вашу жизнь проще!
  Краткая и ёмкая
    Без перфекционизма, друзья!
Анастасия Барышникова asbaryshnikova@gmail.com