## Slide 1
Расчет бизнес-кейса: сочетание традиционной модели и приемов из арсенала бизнес-аналитика
22 Апреля 2017

## Slide 2: Добро пожаловать на мой мастер-класс!
Кирилл Барабанов, аналитик
Принимал участие во многих проектах российских и зарубежных компаний по разработке и внедрению заказного ПО, а также в проектах по разработке ИТ-стратегий
Стаж работы более 9 лет
CISA, CBAP

## Slide 3: О чем это всё?
Расчет бизнес-кейса (также ТЭО, business case) является одной из распространенных задач, с которыми может столкнуться бизнес-аналитик. Что делать, если вы столкнулись с такой задачей в незнакомой предметной области?

## Slide 4: Коротко о главном
Расчет бизнес-кейса применяется для оценки и обоснования целесообразности проекта (портфеля проектов)
В основе расчета бизнес-кейса лежит сравнение выгод от реализации проекта (внедрения решения) с затратами на его реализацию

## Slide 5: Зададим контекст
Инвестор (aka Budget owner) и теоретически подкованный, но не опытный пивовар (технолог, aka CTO) собираются начать свой пивоваренный бизнес

## Slide 6: С чего начать?
Определение Бизнес-потребности
Notes: business need: A problem or opportunity of strategic or tactical importance to be
addressed.
-> инвестор хочет на своих мощностях, ничего не аутсорсить. Полный цикл производства. Закупка сырья, продажа дистрибьютору по зафиксированному тарифу.

## Slide 7: Расчет выгод – самое постое…
Объем * цена

## Slide 8: Расчет затрат: быстрый старт
Применим технику Business Value Chain, чтобы компенсировать нехватку знаний в новой предметной области
Notes: Так мы сразу определим полный цикл производства по фазам, т.е
Затирание
Фильтрация
Кипячение
Охлаждение
Брожение
Фильтрация
Розлив

## Slide 9: Расчет затрат: «как съесть слона?»
Применим agile подход к функциональной декомпозиции:
  System goals
    Minimal Viable Feature
      Epics / Stories
Notes: .. По кусочкам ..
+ такого метода – мы не упираемся в определение уровней функциональной декомпозиции , рутовой функции и т.п.
После применения подхода получается, что цели – это шаги валью чейн, MVF – это вся цепочка (т.е. будет зависеть от приоритетов), а эпики надо определять с юзерами по дефолту.

## Slide 10: Расчет затрат: иногда полезно послушать истории
Поговорим с бизнес-пользователями…
  BDD
  Affinity maps
  Fishbowl
  Story elaboration
Notes: В результате у нас есть набор эпиков, которые мы можем проанализировать
Как технолог я хочу иметь возможность измерять и контролировать температуру, чтобы выдерживать температурные паузы
Как технолог я хочу измерять ph затора
(8 примеров для флипчарта)

## Slide 11: Расчет затрат: фокусируемся на главном
Взаимосвязь приоритизации и MVF
Notes: ы

## Slide 12: Расчет затрат: от требований к решению
Анализ требований: вариативность целевого решения и бизнес-кейса, как следствие

## Slide 13: Расчет затрат: оценка стоимости решения
Применим техники Анализ рынка, RFI и бенчмарк

## Slide 14: Собираем бизнес-кейс
Выгоды
CAPEX
OPEX

## Slide 15: Не все так просто
Рассчитываем дисконтированный денежный поток с учетом инфляции, амортизации и налогов

## Slide 17
Спасибо за внимание!
kb.profile.it@gmail.com
Кирилл Барабанов
https://ru.linkedin.com/in/kirill-barabanov-5ba17446