## Slide 1: Влияние аналитиков на развитие компании
Как аналитики изменяли проектное управление и влияли на процессный подход

## Slide 2: О чем доклад
Проблемы
Как решали
Результаты
Notes: О чем будет рассказ. Крупная логистическая компания очень хочет развиваться. Ежегодно делается до 80 проектов (это только те, что проходили по официальным процедурам). Бюджет на развитие составляет 10% выручки. Но:
Около 10% проектов заканчиваются ничем (закрытием).
Около 20% проектов заканчиваются потому что вышел срок. Делается вид, что успешно и доделки переносятся в оперативную деятельность.
Из оставшихся 70% часть проектов – результаты проекта не приносят ожидаемой выгоды, затраты и сроки проекта превышаются.

## Slide 3: О чем доклад
Новые проблемы

## Slide 4: Какие были проблемы

## Slide 5: Нормальный проект
Потребности
«Роль» Аналитик
Выявить
Предложить

## Slide 6: Проблема 1. Как работали аналитики
Потребности
Аналитик
Записать
Выдать как
Notes: Результатом работы аналитика является формальный пересказ «требований» и ожиданий заказчика

## Slide 7: Проблема 2. Описание AS IS
Документация…

## Slide 8: Проблема 3. Описание TO BE
Автоматизировать!..
Оптимизировать!..
Повышать эффективность!..
Новая платформа!..
Цели проекта:

## Slide 9: Проблема 4. Отношение к анализу
«Proxy» Аналитик
Сделай еще вот это
Задачи
«требования»
Документ по шаблону

## Slide 10: Изменение анализа в проектах
Потребности
Цели
Решение

## Slide 11: Изменение мышления аналитика
Предметность
Не впадать в «ступор»
Бизнес-ценность
Бизнес-результат

## Slide 12: Изменение коммуникаций аналитика
Быть в теме
«Истина где-то рядом!»
Задавать вопросы
Показать и рассказать

## Slide 13: Какие были ограничения
Время на работу аналитиков такое же или меньше
Результаты работы аналитиков понятны и легко воспринимаемы
Результаты проектов достижимы и реализуемы

## Slide 14: Как проводили изменение
Обучение аналитиков и разъяснение подхода для заинтересованных сторон
Создание базовых моделей и базы знаний для работы в проектах
Изменение структуры команды и регламентация работы аналитиков
3
2
1

## Slide 15: Чему обучали аналитиков
Базовые понятия и методологии
Применяемые техники и нотации
Инструменты и приложения

## Slide 16: Создание Базовых моделей для работы в проектах

## Slide 17: Модели предметных областей
Маркетинг и продажи
Продукт и предложение
Клиент
Производство
Поставщик
Персонал
Финансы
ИТ…
Транспортная экспедиция
Перевозка грузов
Страхование
Карты и дороги
Транспортные средства
Склады
Функции
Продукты
Ресурсы
Notes: Уточнить назначение МПО – создание единой терминологии, использование в проектах
Источники проговорить словами.

## Slide 18: Модели бизнес-процессов
Реестр бизнес-процессов
Сквозные цепочки
Контекстные диаграммы
Потоки операций
Extended!!!
Notes: Реестр процессов – альтернатива организационной структуре.
Сквозные цепочки – полнота, целостность и непротиворечивость изменений.

## Slide 19: Модель вариантов использования
Объект
+Атрибут +Статус
Добавить, Просмотреть, Редактировать, Удалить
Экспортировать, Отправить на печать, Распечатать
Изменить статус
Объект
+Атрибут +Статус
Объект
+Атрибут +Статус
Объект
+Атрибут +Статус
Просмотреть список, Найти, Сравнить
Экспортировать, Отправить на печать, Распечатать
Просмотреть, Экспортировать отчет
Объект
+Атрибут +Статус
Объект
+Атрибут +Статус
Добавить связь
Удалить связь
0
1..*
Notes: UC для постановки задач на автоматизацию

## Slide 20: Разработка и публикация моделей

## Slide 21: Создание базы знаний по работе в проектах

## Slide 22: Разделение «Целей проекта»
Цели проекта
Бизнес-выгоды для компании
Результаты проекта

## Slide 23: Как написать бизнес-выгоды
Макропоказатель компании
Направление изменения

## Slide 24: Как написать результаты проекта
Что меняется?
Как меняется?
Границы изменения
Новый или улучшенный

## Slide 25: Какие бывают результаты проекта

## Slide 26: Выявление заинтересованных сторон
Внешние заинтересованные стороны
Организация или предприятие
Подразделения, чьи интересы затрагиваются
Поставщики решения
Регулятор (внешний)
Заказчик / Покупатель
Поставщик
Спонсор
Регулятор (внешний)
Аналитик
Руководитель проекта
Эксперты
Тестировщик
Конечный пользователь
Операционная поддержка
Notes: Было: РП на установочном совещании спрашивал: «Кто будет заинтересованными сторонами?»
Стало: сквозные цепочки процессов, методические рекомендации по выявлению ЗС.

## Slide 27: Описание требований к решению
Организационный уровень
Функциональные требования
Нефункциональные требования
Уровень ИТ-систем
Результативность
Эффективность
Удовлетворенность потребителя
Качество
Надежность
Практичность
Эффективность
Сопровождаемость
Переносимость
Usecase
Usecase

## Slide 28: Описание переходных требований
Notes: До бизнес-аналитиков из всех переходных требований управляли только закупками.

## Slide 29: Изменение структуры команды и регламентация работы аналитиков

## Slide 30: Команда аналитиков в проекте
Инициация
Планирование
Реализация
Срок и качество
Границы проекта
Наполнение
Notes: Ведущий аналитик проекта и аналитик проекта

## Slide 31: Обязательное требование
Требования к решению
Бизнес-требования
Требования ЗС
Трассировка требований

## Slide 32: Регламентация управления проектами
Функциональные требования
Нефункциональные требования
Реализовать функциональные требования
Реализовать нефункциональные требования
Реализовать переходные требования
Реализовать требования к работам проекта
Проект
Результат
Работы
Notes: Для формализации взаимодействия РП и БА был разработан регламент управления содержанием, в основу которого легли опробованные на практике процедуры
Аналитик – управление содержанием результатов проекта.
РП – управление содержанием работ проекта.

## Slide 33: Ключевые Результаты

## Slide 34: Аналитики разделились
Notes: По результатам обучения и участия в одном-двух проектах

## Slide 35: Договариваться стало легче
Мне тут надо
Вы не учли
Что-то дорого
Зачем?
Спасибо, внесено!
Смотри результат!

## Slide 36: Сократились затраты на проекты
Описание и формализация идеи: 2 – 4 недели
Проектирование и планирование: 4 – 8 недель
Очные встречи с ЗС: 4 + 4 часа (сбор требований и согласование решений)
«Бесконечных» проектов стало меньше
Финансисты начали считать ТЭО
Notes: За стадией инициации никто не следил. Аналитики в ней не участвовали.
Планирование. Было от 4 до 8 месяцев.
Проектов, в которых что-то не учли и забыли стало меньше. Проекты, в которых управляли требованиями превышение сроков и бюджета в пределах допустимых рисков.

## Slide 37: Новые проблемы

## Slide 38: Работать с требованиями сложно
Хочу задачи
Бюрократы!
Пилите что-нибудь!
Требование = результат + ценность

## Slide 39: Что знают эксперты?
Круто рисую в PowerPoint!
Умею нажимать кнопки в 1С!
Ну, огонь!..

## Slide 40: Поиск инструмента
Notes: Инструмента, позволяющего полноценно применять необходимые нотации, моделировать и создавать визуальные схемы, удобно и понятно публиковать не нашлось.

## Slide 41
Контакты
E-mail DmitrySoboleff@gmail.com
Телефон 7 (921) 988 5794
Skype dmitrysobolevspb
Благодарю за внимание!